- Część II SIWZ – Wzór umowy

zawarta w dniu ……….2025 r. w Słupsku pomiędzy:

„Wodociągi Słupsk” Spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000078635, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

- Andrzeja Wójtowicza – Prezesa Zarządu

- Alinę Zimnicką – Członka Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………… z siedzibą ………………., wpisaną do ……………… pod numerem ………, posiadającą numer identyfikacji podatkowej …………..

reprezentowaną przez:

- ……………………..

zwaną dalej Wykonawcą

strony zawierają poniższą umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Na podstawie niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy z dnia ……………. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do Budowa urządzeń wodnych do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowych nr 1A i nr 3A na terenie ujęcia wody przy ul. Legionów Polskich w Słupsku.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi wykonanie następujących prac:

- Wykonanie otworów hydrogeologicznych nr 1A i 3A, do głębokości ca 65m i zafiltrowanie kolumną filtracyjna typu PVC (KV) DN 250,

- Dostawę i montaż urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych,

- Wykonanie obudowy studni głębinowej typu „nadziemnego”,

- Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego,

- Budowę odcinków rurociągów technologicznych do projektowanych studni oraz węzła W1,

- Laboratoryjne badania wody,

- Pomiary geodezyjne,

- Podłączenie projektowanych układów pompowych studni głębinowych do wykonanych, przez zamawiającego, złącz kablowych, zlokalizowanych przy projektowanych otworach hydrogeologicznych.

- Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwolenie na użytkowanie dla całości robót wykonanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokona skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy PINB, potwierdzone brakiem sprzeciwu organu.

- Przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 należy wykonać zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją:

- projektem robót geologicznych na wykonanie zastępczych otworów hydrogeologicznych nr 1A i 3A na komunalnym ujęciu wód podziemnych „Legionów Polskich” – opracowanym przez Jana Wolskiego, firma Zakład Projektów i Dokumentacji Geologiczno-Górniczo-Środowiskowych  „geoDRILLING SYSTEM” s.c. grudzień 2021 r.

- decyzją nr 6/2022 z dnia 20.07.2022 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającą warunki dotyczące etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,

- decyzją DGD.ZUZ.3.4210.586.2022.MW z dnia 19.09.2023 r. – pozwoleniem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych służących do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – studni głębinowych nr 1a i 3a na terenie ujęcia komunalnego „Legionów Polskich” zlokalizowanego na działce nr 6/4 obręb 0008 M. Słupsk.

- operatem wodnoprawnym na rozbudowę urządzenia wodnego – komunalnego ujęcia wód podziemnych „Legionów Polskich” poprzez wykonanie obiektów do ujmowania wód podziemnych,

- decyzją nr 169/2023 z dnia 22.11.2023 r. o pozwoleniu na budowę odcinków rurociągu technologicznego do projektowanej studni głębinowej nr 1A i 3A wraz z obudowami studziennymi w Słupsku (na działce o nr ewidencyjnym 6/4 obr. 8),

- projektem budowlanym budowy odcinków rurociągu technologicznego do projektowanych studni głębinowych nr 1A i 3A wraz z obudowami studziennymi – załącznikiem do decyzji nr 169/2023,

- projektem technicznym budowy odcinków rurociągów technologicznych do projektowanych studni głębinowych nr 1A i 3A wraz z obudowami studziennymi – lipiec 2023.

- W zakresu robót objętych decyzją nr 169/2023 z dnia 22.11.2023 r. o pozwoleniu na budowę rurociągu technologicznego do projektowanych studni, wyłącza się montaż węzłów W2, W3, W4, który został już wykonany przez Zamawiającego.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 została Wykonawcy wydana, w związku z czym Wykonawca potwierdza, że zapoznał się warunkami realizacji robót objętych przedmiotem umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania określony został 
w Części III - Opisu Przedmiotu Zamówienia, która stanowi integralną cześć niniejszej umowy i ma zastosowanie we wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie jej przedmiotu oraz obowiązków stron.

- Wykonawca będzie realizował prace, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prowadzenia prac.

- Roboty prowadzone będą zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne, ustawie z dnia 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Mają tu zastosowanie przepisy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac objętych przedmiotem umowy innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wykonanie przyłącza elektrycznego i AKPiA do nowej studni,

- przeprowadzenie czynności odbiorowych robót przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego przy współudziale Kierownika robót,

- prowadzenie nadzoru geologicznego i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej – powykonawczej z wykonanych prac.

- Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz na stosowane materiały. W przypadku negatywnych wyników koszty badań i ekspertyz poniesie Wykonawca.

- Zamawiający dokona zgłoszenia zamiaru wykonania robót w organie administracji geologicznej.

§ 3

Termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………………. r.

§ 4

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy ustala się na kwotę …………. zł brutto (słownie: ………….  złotych), w tym podatek VAT …….%.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, podzielone jest na następujące elementy:

- Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 1A - …………. zł brutto (słownie: ………….  złotych), w tym podatek VAT …….%.

- Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 3A - …………. zł brutto (słownie: ………….  złotych), w tym podatek VAT …….%.

- Budowa odcinków rurociągów technologicznych do projektowanych studni oraz węzła W1 - …………. zł brutto (słownie: ………….  złotych), w tym podatek VAT …….%.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie należności i opłaty, do jakich zobowiązany jest Wykonawca z mocy prawa i postanowień niniejszej umowy oraz wynikających z warunków realizacyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu robót. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu ograniczeniu bądź zwiększeniu stosownie do wykonanego zakresu robót, z uwzględnieniem stawek przyjętych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. W przypadku powyższego ograniczenia lub zwiększenia będzie możliwa kontynuacja robót w kolejnym okresie, co jest uzależnione od woli Zamawiającego. W takim przypadku niniejsza umowa może zostać zmieniona w zakresie terminów wykonania, na co strony niniejszej umowy wyrażają zgodę.

§ 5

Płatności

- Wynagrodzenie ustalone w § 4 ust. 1 umowy płatne będzie w częściach, po wykonaniu elementu o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, po dokonanym odbiorze i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru

- Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru robót.

- Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury i protokołu odbioru robót.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiory robót dokonywane będą zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 8.0 Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w pkt. 8 ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

- W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór częściowy,

- Odbiór końcowy,

- Odbiór ostateczny.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru:

- Dziennik robot geologicznych,

- Dokumentację powykonawczą,

- Oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,

- Atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały – 1 egz.,

- Pomiary geodezyjne zakończonej inwestycji, inwentaryzacja geodezyjna,

- Protokoły z prób szczelności.

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu stron. Protokół stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

- Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową lub nie dostarczy kompletu dokumentów wymienionych w ust. 3, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do bezpłatnego usunięcia usterek wyznaczając mu dodatkowy termin.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy na mocy jednostronnego pisemnego oświadczenia albo powierzyć wykonanie wadliwych prac innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny przedmiotu umowy w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej zgodnie z ust. 1 powyżej.

- W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia wady. Jeżeli usunięcie wady w powyższym terminie nie będzie możliwe ze względu na szczególnie istotne przeszkody, Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może ustalić nowy termin usunięcia wady.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady Zamawiający będzie miał prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z udzielonej gwarancji.

- Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy.

§ 8

Zmiany umowy

- Przewiduje się następujące możliwości zmiany postanowień Umowy:

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- wystąpienia okoliczności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiającego;

- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

- gdy wystąpią opóźnienia w budowie sieci elektroenergetycznej do studni głębinowych, realizowanej przez wykonawcę w odrębnej umowie,

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy;

- wystąpienia siły wyższej to znaczy niezależnego od stron Umowy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, termin może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, z uwzględnieniem okoliczności i okresu będących podstawą zmiany terminu.

- zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia konieczności  wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

- zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

- niezależnej od Wykonawcy konieczności zrealizowania przedmiotu umowy według innych założeń niż wskazane w WZ wraz załącznikami;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie przedmiotu umowy;

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron Umowy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

- Zmiana powyższych postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie aneksu do Umowy.

§ 9

Odpowiedzialność

- W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu prac lub jeżeli opóźnienie jest tak znaczne, iż nie jest prawdopodobne dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do określonego umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli przyczyną tego opóźnienia są poniższe okoliczności:

  - leżące po stronie Zamawiającego,

  - warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych wykonanie robót objętych umową,

- Opóźnienie jest usprawiedliwione pod warunkiem zawiadomienia Zamawiającego o fakcie opóźnienia i jego przyczynie i tylko przez czas w którym wystąpiły powyższe okoliczności.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich.

§ 10

Zwłoka i kary umowne

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usuwaniu wad, usterek i braków stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11

Osoby reprezentujące strony przy wykonywaniu umowy

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ………………………………….……………………..………… tel. …………….………

- Przedstawicielami Zamawiającego będzie:

- Marek Czernichowski nr tel. 609 061 354.

- Jan Albert Wolski – hydrogeolog nr tel. 602 447 886.

- Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją przedmiotu umowy, powinna być kierowana pod adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy.

- Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych nie stanowi zmiany umowy i staje się skuteczna wobec drugiej strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

- Strony dopuszczają możliwość prowadzenia korespondencji oraz przekazywania pism i dokumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drogą elektroniczną oraz przy użyciu faxu, co stanowi skuteczne doręczenie pism.

- Strony ustalają poniższe adresy korespondencyjne dla środków przekazu, o których mowa 
w ust. 5:

Adresy Wykonawcy: …………………………………………

Adresy Zamawiającego:

- adresy e-mail:

  - m.czernichowski@wodociagi.slupsk.pl

  - jrp@wodociagi.slupsk.pl

- numer fax: 59 841 83 02.

§ 12

Ustalenia końcowe

- Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

- Umowa zawarta została w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania również formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 424) oraz załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

- Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

###### Załączniki:

###### Załącznik nr 1 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy

###### Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr 1

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z realizacją umowy

- Strony zgodnie ustalają, iż zobowiązują się wzajemnie informować osoby reprezentujące stronę umowy, pełnomocników, pracowników, którzy są osobami kontaktowymi strony umowy a także inne zidentyfikowane osoby fizyczne, których dane będą przekazywane w trakcie realizacji umowy o treści klauzuli informacyjnej przekazanej przez drugą stronę umowy.

- Klauzula informacyjna „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraniem umów cywilnoprawnych znajduje się poniżej:

  - Administratorem przekazanych danych osobowych jest „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1.

  - Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@wodociagi.slupsk.pl lub kierowanie korespondencji na adres administratora danych.

  - Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji związanej z zawarciem i wykonaniem umowy oraz w celu ewentualnego zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  - Podstawą przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy oraz osób reprezentujących stronę umowy lub jej pełnomocników jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

  - Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników oraz zidentyfikowanych w trakcie realizacji umowy osób fizycznych a także dokonywaną w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  - Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania odbiorcom uprawnionym z mocy przepisów prawa, w tym podmiotom świadczącym usługi prawne lub dostarczającym korespondencję, lub z którymi administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom serwisującym oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

  - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

  - Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, obowiązku ich archiwizowania oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  - Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  - Osobie zidentyfikowanej w trakcie zawierania i realizacji umowy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych 
w Warszawie.

  - Podane dane osób zidentyfikowanych w trakcie zawierania i realizacji umowy nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.