| INWESTOR | Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław |  |
| --- | --- | --- |
| REPREZENTOWANY PRZEZ | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. B. Prusa 75-79, 50-316 Wrocław |  |
| NAZWA ZADANIA | Koszenie traw w torowiskach zielonych oraz usuwanie biomasy z odcinków torowiska na terenie Wrocławia. |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI OPZ | Szczegółowy spis zawartości opracowania zamieszczono na str. 2 |  |

| BRANŻA | STADIUM |
| --- | --- |
| TOROWA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOROWA | Piotr Andrzejuk |  | 02.2025r. |
| ZATWIERDZIŁ | Damian Talaga |  | 02.2025 r. |

Spis treści:

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Zakres zamówienia	3

3.	Termin wykonania zamówienia	4

4.	Podstawa wykonania zadania	4

5.	Wytyczne dla wykonawcy	4

6.	Normy i przepisy związane:	4

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace związane z koszeniem traw w torowiskach zielonych oraz usuwaniem biomasy z odcinków torowisk szczególnie narażonych na  jej gromadzenie na terenie Wrocławia, według  wykazu odcinków wskazanych w pkt. 2 opracowania (tabela nr  1-2 poniżej).

## Zakres zamówienia

Prace obejmują:

- dwukrotne koszenie traw w torowiskach zielonych wraz z wywozem i utylizacją odpadu, na łącznym odcinku 9 721 metrów toru pojedynczego, zgodnie z tabelą nr 1 poniżej.

- usunięcie  warstwy biomasy w okresie późnojesiennym po opadzie liści na łącznym odcinku 12 720 metrów toru pojedynczego, wraz z wywozem biomasy  na składowisko i jej utylizacją, zgodnie z tabelą nr 2 poniżej.

Przez tramwajowe torowisko wydzielone rozumie się fragment pasa drogowego z torowiskiem tramwajowym wraz z międzytorzem (w ciągach ulicznych i pętlach) na podbudowie tłuczniowej, ograniczone liniami umownymi poprowadzonymi w odległości 0,7 m od zewnętrznych krawędzi szyn lub w przypadku występowania tłucznia na większej odległości niż 0,7 m do obrzeży betonowych oddzielających torowisko od pasa zieleni lub jezdni.

| Tabela nr 1 - Torowiska zielone - zakres koszenia |  |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | mtp |
| ul. Grabiszyńska (od ul. Ostrowskiego do ul. Fiołkowej) | 337 |
| ul. Pilczycka i ul. Dokerska | 4941 |
| ul. Złotoryjska od węzła nr A104 (Dolmed) do ul. Strzegomskiej | 234 |
| ul. Hallera (od ul. Powstańców Śląskich do ul. Ojca Beyzyma) | 2578 |
| ul. Żmigrodzka (od ul. Bałtyckiej do ul. Zawalnej) | 1204 |
| Leśnica – pętla | 49 |
| Leśnica – od ul. Wielkopolskiej do mostu | 270 |
| Park Staszica od węzła B 107 do B 101 | 89 |
| ul. Legnicka (skrzyżowanie ul. Milenijnej z ul. Na Ostatnim Groszu od strony centrum) | 19 |
| Razem | 9 721 |
| Tabela nr 2 - Torowiska – sprzątanie biomasy |  |
| LOKALIZACJA | mtp |
| ul. Mickiewicza | 2326 |
| al. Paderewskiego | 682 |
| Pętla Stadion Olimpijski | 557 |
| al. Różyckiego | 2279 |
| ul. Mickiewicza (od Paderewskiego do pętli Sępolno) | 1453 |
| ul. Olszewskiego (od zajezdni Dąbie do pętli Biskupin) | 2640 |
| Pętla Park Południowy | 483 |
| Pętla Osobowice | 537 |
| Pętla Kopernika | 430 |
| Pętla Biskupin | 370 |
| Pętla Grabiszynek | 180 |
| Pętla Grabiszyńska (Cmentarz) | 232 |
| Pętla Krzyki | 551 |
| Razem | 12 720 |

## Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji całości zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.11.2025 r., w trzech etapach:

Etap 1 – 15 dni nie wcześniej niż od dnia 19.05.2025 r. i nie później niż do dnia 30.06.2025 r.

Zakres prac: wykoszenie traw i chwastów z torowisk zielonych (pierwsze koszenie), ich wywóz i utylizacja.

Etap 2 – 15 dni od 01.09.2025 r, nie później niż do 30.09.2025 r.

Zakres prac: wykoszenie traw i chwastów z torowisk zielonych (drugie koszenie), ich wywóz i utylizacja.

Etap 3 – 15 dni od dnia 01.11.2025 r. jednak nie później niż do 28.11.2025 r.

Zakres prac: usuwanie z torowiska warstwy biomasy w rejonie ulic: Mickiewicza, Olszewskiego, aleja Paderewskiego, aleja Różyckiego, pętle: Park Południowy, Stadion Olimpijski, Kopernika, Biskupin, Hallera, Grabiszynek, Osobowice, Krzyki wraz z wywozem i utylizacją.

## Podstawa wykonania zadania

Zadanie realizowane będzie w oparciu o:

- Umowę z Zamawiającym na realizację przedmiotu zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

## Wytyczne dla wykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla ludzi, zwierząt lub środowiska związanego z wykonywanymi pracami. Skoszona trawa będzie sukcesywnie, w miarę postępu robót usuwana z torowiska.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, zgodnie z wymogami BHP.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca we własnym zakresie wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zdemontuje je niezwłocznie po zakończeniu prac, a także powiadomi Centralę Ruchu MPK Sp. z o.o. o rozpoczęciu i zakończeniu prac;

Prace realizowane przez Wykonawcę bezpośrednio na wydzielonym torowisku tramwajowym będą się odbywał bez wstrzymania ruchu tramwajów. Istnienie możliwość wykonywania prac w godzinach nocnych, w przerwie komunikacji tramwajowej tj. w godzinach od 0:00 do 4:00.

## Normy i przepisy związane:

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,

ustawa z dnia 20 czerwca1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego warunków ich umieszczania na drogach,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.