**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **23/P/STO/2025** którego przedmiotem jest:

**Przegląd łodzi na ORP Ślązak z podziałem na dwie części:**

**Część I: Przegląd łodzi abordażowej MK790**

**Część II: Przegląd łodzi roboczej MK500.**

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

w dniu**: 15.05.2025r. i 16.05.2025r**. otrzymał zapytanie dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i **16.05.2025r**. udzielił następujących wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego, zmiana |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Część II - z uwagi na terminy dostaw części niezbędnych do wykonania zamówienia wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni od daty podpisania umowy | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zaproszenia. |
| 2 | W związku z realizacja prac w Porcie Wojennym Gdynia prosimy o informację czy media niezbędne do wykonania zamówienia będą udostępniane bezpłatnie | Media będą udostępnione Wykonawcy bez dodatkowych rozliczeń. |
| 3 | Par. 5 ust. 1 Umowy proponuje się zmienić brzmienie w sposób następujący:  W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3ust. 1za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §3ust. 1. | Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia. |
| 4 | Par. 5 ust. 2 Umowy proponuje się zmienić brzmienie w sposób następujący:  W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 15 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni na wykonanie umowy i po jego bezskutecznym upływie, uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1. | Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia |
| 5 | Par. 5 ust. 3 Umowy proponuje się zmienić brzmienie w sposób następujący:  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1. | Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia |
| 6 | Par. 7 ust. 1 lit. d) Umowy proponuje się zmienić brzmienie w sposób następujący w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego zapłata wynagrodzenia odpowiadającego zakresowi zrealizowanej części umowy oraz zwrot poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych rachunków | Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia. |
| 7 | Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy „Zadania wykonawcy w zakresie BHP i bezpieczeństwa pożarowego”  Pkt. 2 ppkt 3) – wnosimy o dopuszczenie wzorów obowiązujących u Wykonawcy.  Pkt. 3 ppkt 3) – wnosimy o usunięcie zapisu o treści „pracownika służby bhp firmy zewnętrznej lub przez”.  Pkt. 4 – wnosimy o zmianę zapisu w nawiasie („zgodnego z wymogami UE”) na następujący („zgodnego z aktualnymi obowiązującymi wymaganiami prawa”) | Zamawiający podtrzymuje zapisy treści zaproszenia. |
| 8 | W związku z analizą WPN dla części I , informuje iż nie możliwa jest wymiana wyświetlacza ujętego w wykazie. Cześć jest nie produkowana od 2019 roku, a producent wymaga wymiany całego pulpitu sterującego wraz z okablowaniem co znacznie zwiększa koszta materiałowe i robocizny. Prosimy o ustosunkowanie się zamawiającego do przekazanej w załączniku informacji, oraz zmianę zapisów WPN | Zapis poz. pkt. 1.5. WPN otrzymuje brzmienie:  *„Wymienić na nowy panel wskaźnika pracy silnika Hyundai Seasall - Wskaźnik pracy silnika Bukh S250J – Hyundai Seasall – 1 szt.*  *W przypadku braku możliwości pozyskania nowego panelu, Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (bez generowania dodatkowych kosztów) dokona wymiany całego pulpitu sterującego wraz z okablowaniem.”* |