Zał. nr 1 do zaproszenia

CZEŚĆ I

WYMAGANIA  TAKTYCZNO TECHNICZNE

# Przedmiot zamówienia

## Naprawa węża do tankowania śmigłowca na ORP Gen. T. Kościuszko.

1.2     Zakres prac zawarto w załącznikach:

- Załącznik nr 1 „Wykaz Prac” ;

## Komórki wewnętrzne Ministerstwa Obronny Narodowej biorące udział w realizacji umowy.

| ZAMAWIAJACY | Komendant Portu Wojennego Gdynia ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |
| --- | --- |
| DOWÓDCA JW | Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 5004 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia |
| SZEF S-4 JW. | Szef S-4 Jednostki Wojskowej Nr 5004 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 |

# Termin wykonania prac.

## Termin realizacji usługi –  zgodnie z umową

## Miejsce realizacji usługi – ORP Gen. T. Kościuszko

# Przekazanie – przyjęcie do prac.

## Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) urządzeń, systemów do prac wykonuje w jego imieniu Dowódca JW.

## Nadzór na przebiegiem prac ze strony użytkownika sprawował będzie oficer nadzorujący  – wyznaczony rozkazem Dowódcy JW.

## Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Dowódcą JW terminu przekazania urządzeń, systemów do prac, z tygodniowym wyprzedzeniem. Uzgodnienia te należy realizować w formie pisemnej

3.4 Przyjęcie urządzeń, systemu do prac dokonuje się na podstawie „Protokołu    przyjęcia węża do prac” stanowiącym załącznik nr 2 który należy sporządzić w 2 egz. i podpisać w dniu przybycia Wykonawcy prac.

# Odbiór po zakończeniu prac.

## Wąż po pracach odebrany zostanie pod względem stanu technicznego i ukompletowania w zakresie wykonanych prac wyszczególnionych w wykazach prac (załącznik nr 1). Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem Protokołu Zdawczo – Odbiorczego (załącznik nr 3) przez komisję wyznaczonej rozkazem Dowódcy JW.

## Tryb i zasady odbioru prac oraz okrętu ustala się następująco:

- gotowość do przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca zgłosi w formie pisemnej do Dowódcy JW. z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem;

- dodatkowe koszty wynikające z dostarczenia do odbioru sprzętu  niespełniającego wymagań niniejszej umowy ponosi Wykonawca;

## Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko pożaru, uszkodzenia itp.) za:

- szkody będące wynikiem prowadzonych prac w trakcie trwania prac od dnia podpisania „Protokołu Przyjęcia Węża do prac” do czasu formalnego przyjęcia okrętu przez Użytkownika tj. dnia podpisania przez strony „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego”;

- uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac i  towarzyszących (demontażowych, montażowych, transportowych, itp.), oraz w wyniku zasilania i doprowadzenia mediów o parametrach niezgodnych z parametrami eksploatacyjnymi urządzeń;

- uszkodzenia, spowodowane przez podwykonawców oraz osoby trzecie przebywające na terenie stoczni i jednostkach.

## W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w ppkt. 4.3, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godzin od spowodowania uszkodzeń powiadomić w formie pisemnej Zamawiającego. W zawiadomieniu należy opisać nazwę uszkodzonych elementów, rodzaj uszkodzeń, opisać zakres prac oraz określić termin przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów.

## Termin wykonania naprawy, który uległa uszkodzeniu w trakcie prac w okolicznościach wyszczególnionych w pkt. 4.3, nie może przekraczać terminu zakończenia prac określonego w umowie. Prace te podlegają procedurze odbioru jak dla prac z wykazu zasadniczego.

## „Wykonawca” musi znać przepisy obowiązujące na terenie wojskowych oraz na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP. Musi się on podporządkować poleceniom dowódcy jednostki pływającej na której wykonywane są prace.

## Zakres prac niezbędnych do przywrócenia sprawności uszkodzonych elementów stanowić będzie załącznik do Protokołu zdawczo-odbiorczego i zostanie objęty gwarancją na zasadach określonych w pkt. 7.

# Warunki techniczne.

## Usługę należy wykonać zgodnie z umową.

## Realizacja prac musi zapewnić odtworzenie wszystkich parametrów taktyczno-technicznych sprzętu, systemów okrętowych określonych  w opisie technicznym okrętu lub w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzeń oraz ich technicznych zasobów pracy /resursów/.

## Prace przy naprawie muszą być realizowany zgodnie z typowymi technologiami obowiązującym u Wykonawcy, chyba że Zamawiający w wykazie prac wskaże inną technologię lub zastrzeże sobie prawo do zatwierdzania technologii napraw poszczególnych mechanizmów, urządzeń oraz systemów.

## Oficer nadzorujący udostępni nieodpłatnie „Wykonawcy” na jego pisemną prośbę, posiadaną dokumentację  techniczno-ruchową  urządzeń, systemów będących przedmiotem prac. Przekazanie dokumentacji musi być udokumentowane protokołem przekazania podpisanym przez strony.

## Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia (nie później niż do dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego” zwróci w komplecie udostępnioną przez oficera nadzorującego dokumentację. Wpis o zwrocie użyczonej dokumentacji należy umieścić w protokole zdawczo-odbiorczym.

## W przypadku montażu na okrętach nowych urządzeń lub systemów Wykonawca wykona w 3 egz. dokumentację Techniczno - Eksploatacyjną, obejmującą Dokumentację Konstrukcyjną, Dokumentację Eksploatacyjną (Techniczno –Ruchową) oraz Dokumentację Naprawczą.

## Wszystkie materiały i urządzenia będące dostawą Wykonawcy prac muszą posiadać świadectwa jakości lub certyfikat wyrobu, a ponadto w przypadku urządzeń ujętych w „Katalogu Norm Eksploatacji Jednostek Pływających oraz Zasadniczego Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego Marynarki Wojennej RP” - świadectwo producenta lub klasyfikacyjne.

## Niesprawności i usterki sprzętu technicznego stwierdzone podczas prac,
 mogące spowodować trwałe uszkodzenia lub awarie systemów i urządzeń 
 w trakcie eksploatacji, powinny być zgłaszane przez „Wykonawcę” pisemnie 
 w trybie natychmiastowym do „Zamawiającego” z powiadomieniem „Szefa 
 Logistyki JW w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

## Wszystkie przedmioty majątkowe zdemontowane w trakcie prac z okrętów, stanowią własność Ministerstwa Obrony Narodowej i po zakończeniu wykonywanych prac podlegają przekazaniu protokołem oficerowi nadzorującemu nie 	później niż do dnia podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego”.

## W trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na jednostkach pływających Marynarki Wojennej RP, jak również zapewnienia warunków do przestrzegania ich przez załogę jednostki zgodnie z:

- „Instrukcją o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” sygn.  ppoż 4/2024;

- „Instrukcją o planowaniu i realizacji napraw jednostek pływających MW 
DTU-4.22.7.02(B)”

# Klauzula jakościowa

## Dopuszcza się zlecenie prac podwykonawcom.

## W przypadku gdy podwykonawca będzie z kraju nie należącego do NATO koszty realizacji odbioru wojskowego pokrywa Wykonawca.

## W razie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, ostateczną decyzję podejmie Zamawiający po zasięgnięciu opinii Szefa Logistyki JW.

## SpW i tśm zamontowane na okręcie w ramach umowy, a będące dostawą Wykonawcy muszą:

- być nowe (tj. nieużywane, nienaprawiane i pochodzące z bieżącej produkcji 
– nie starsze niż 2 lata), z zastrzeżeniem ppkt. 3;

- posiadać świadectwo jakości producenta urządzenia oraz świadectwo uznania typu wyrobu wydane przez towarzystwo klasyfikacyjne uznane przez International Maritime Organization (IMO) jeżeli dla tego typu urządzeń wymagane jest przez krajowe towarzystwo klasyfikacyjne;

- spełniać wymagania NO-06-A103 w zakresie odporności na działanie czynników środowiskowych dla grupy urządzeń M1. Przeznaczonych dla okrętów w zależności od warunków eksploatacji urządzenia.

- posiadać DT producenta w języku polskim a w przypadku pozyskania od wykonawcy zagranicznego dodatkowo w języku angielskim;

- farby użyte do konserwacji i malowania powierzchni okrętu lub wyposażenia muszą spełniać wymagania określone w NO-19-A800:2014, a farby użyte do malowania powierzchni wewnątrz okrętu muszą spełniać wymogi dla materiałów trudnopalnych nie wytwarzających w wysokich temperaturach nadmiernej ilości dymu oraz substancji toksycznych, zgodnie z przepisami Dyrektywy w sprawie Wyposażenia Morskiego (96/98/WE wraz 
z poprawkami) dotyczącymi materiałów powierzchniowych trudnopalnych.

## Materiały zastosowane do prac wynikających z umowy, muszą cechować się podwyższoną wytrzymałością, spełniać wymagania w zakresie BHP 
i przeciwpożarowym.

## Części zamienne dla urządzeń, których produkcja została zaprzestana lub wykonawca nie istnieje, muszą być nowe, nienaprawiane/nieregenerowane 
i posiadać świadectwo jakości/zgodności producenta potwierdzające, że części odpowiadają warunkom technicznym i jakościowym określonym w dokumentacji technicznej urządzenia.

## Dopuszcza się wymianę SpW podlegającego naprawie na nowy tego samego typu lub zamiennik o parametrach nie gorszych od dotychczasowych, po uzgodnieniu 
w oparciu o procedury związane z odstępstwem od jakości, jeżeli nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami.

## Prace wykonywane w strefach ochrony muszą być prowadzone pod nadzorem obsady etatowej. Wykonawca nie będzie przetwarzał, wytwarzał ani nie będą udostępniane mu żadne materiały niejawne.

# Gwarancja

## Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną i niezawodną pracę mechanizmów i urządzeń okrętowych objętych zamówieniem oraz na nowo wmontowane podzespoły, części i urządzenia a będące dostawą Wykonawcy.

## Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” urządzenia po wykonanych pracach. Okres gwarancyjny 
na wykonane prace należy każdorazowo określić w „Protokole Zdawczo-Odbiorczym” i „Karcie Gwarancyjnej” (zał. nr 4).

## Gwarancja obejmuje także urządzenia, usługi  nabyte  w ramach niniejszej umowy u kooperantów Wykonawcy.

## Jeżeli okres gwarancyjny na poszczególne autonomiczne części zamontowane w urządzeniu jest dłuższy niż okres gwarancyjny na urządzenie określony w umowie, Wykonawca uzna je w udzielonej gwarancji. Muszą one być wymienione w „Protokole Zdawczo-Odbiorczym” jednostki po wykonaniu prac oraz w „Karcie Gwarancyjnej’.

## Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą przedkładane przez Dowódcę JW. do Wykonawcy z powiadomieniem Zamawiającego pisemnie, w formie Zgłoszenia Reklamacyjnego - zał. nr 5).

## Rozpatrzenie Wniosku Reklamacyjnego przez Wykonawcę oraz podpisanie Protokołu Porozumień Gwarancyjnych - PPG, musi nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego złożenia przez Dowódcę JW. u Wykonawcy. Reklamacje z tytułu udzielonej gwarancji będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od momentu uzgodnienia zakresu reklamacji (sporządzenie i podpisanie - PPG) zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego (zał. nr 6). Ewentualne wydłużenie terminu usunięcia niesprawności na okręcie wynikające z protokołu reklamacyjnego powyżej 14 dni roboczych, może nastąpić tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na podstawie wniosku o przesunięcie terminu wykonania prac wynikających z udzielonej gwarancji zatwierdzonego przez Dowódcy JW.  lub osoby przez niego wyznaczonej.

## Koszty związane z rozpatrzeniem „Zgłoszenia reklamacyjnego”, a dotyczące określenia stanu technicznego niesprawnego urządzenia (ekspertyzy techniczne, weryfikacje) ponosi Gwarantodawca.

## Jeżeli czas, od podpisania „Protokółu Porozumień Gwarancyjnych – PPG” oraz  udostępnienia urządzenia dla usunięcia niesprawności, do rozpoczęcia prac związanych z ich usuwaniem przekracza 14 dni roboczych, to okres gwarancyjny ulega wydłużeniu o czas od daty udostępnienia urządzenia do czasu usunięcia tej niesprawności. Wydłużenie okresu gwarancji dotyczy tylko urządzeń  naprawianych w ramach gwarancji.

## PPG sporządza Wykonawca przy udziale  komisji z JW, a zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej odpowiadającej za jakość u Wykonawcy prac.

## Załoga okrętu ma prawo do dokonania napraw urządzeń objętych gwarancją bez uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy w następujących przypadkach:

  - gdy zachodzi niebezpieczeństwo zatonięcia jednostki;

  - jeżeli nastąpiła awaria urządzeń sterujących na okręcie będącym w morzu;

  - jeżeli nastąpiło uszkodzenie urządzeń napędu głównego, w wyniku którego okręt nie może kontynuować żeglugi;

  - gdy wada jest tego rodzaju, że jej nieusunięcie może spowodować zwiększenie strat.

## O pracach wyszczególnionych w pkt. 7.10 Dowódca JW. niezwłocznie powiadamia pisemnie Wykonawcę prac.

## W przypadku różnicy stanowisk odnośnie zasadności zgłaszanych reklamacji,  i Wykonawca nie uwzględnienia reklamacji, protokół porozumień gwarancyjnych (PPG) może być sporządzony jednostronnie. Przedstawiciele Wykonawcy na odwrocie PPG muszą uzasadnić swojego stanowisko. Wykonawca kopię (PPG) przekazuje  Dowódcy JW.

## W przypadkach opisanych w pkt. 7.12  Wykonawca ma obowiązek w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania PPG, przesłać pisemne uzasadnienie swojego stanowiska do Dowódcy JW.

## W przypadku negatywnego rozpatrzenia przez Wykonawcę PPG, Dowódca JW. zastrzega sobie prawo do odwołania się od decyzji Wykonawcy w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania uzasadnienia.

## W przypadku odwołania się Dowódcy JW. od uzasadnienia Wykonawcy, Wykonawca powołuje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania odwołania komisję złożoną z przedstawicieli: Jednostki Wojskowej i Wykonawcy. Przedstawicieli do ww. komisji pisemnie zgłaszają zainteresowane strony poprzez Zamawiającego. Protokół ze spotkania wykonuje Wykonawca i podpisują go uczestnicy spotkania. Kopie otrzymują Dowódca JW. i Zamawiający.

## W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sprawie uznania niesprawności zgłoszonej „Zgłoszeniem reklamacyjnym” D-ca JW występuje z własną opinią do Zamawiającego – Komendanta Portu Wojennego Gdynia, który podejmie dalsze kroki prawne.

## Z usunięcia niesprawności Wykonawca sporządza „Protokół Zdawczo –Odbiorczy Naprawy Gwarancyjnej” potwierdzający przywrócenie wymaganych parametrów taktyczno-technicznych i jakościowych naprawianego sprzętu oraz odnotowują nowy termin zakończenia okresu gwarancyjnego w formularzach technicznych urządzeń i mechanizmów. Protokół ten musi być podpisany przez komisje powołana rozkazem D-cy JW. Powyższe wpisy muszą się znaleźć również w Karcie Gwarancyjnej.

## Jeżeli w przypadku uznanej reklamacji Wykonawca stwierdza brak możliwości naprawy sprzętu u Użytkownika, sprzęt kieruje się do zakładu 	Wykonawcy. Sposób dostarczenia sprzętu do zakładu i z powrotem oraz jego przekazanie Użytkownikowi ustala Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem. Koszty poniesione z tytułu transportu sprzętu w obie strony pokrywa Wykonawca.

## Okres gwarancyjny na sprzęt i prace zakwalifikowane w ramach gwarancji przedłuża się o okres, od daty podpisania PPG, do daty podpisania „Protokołu Zdawczo – Odbiorczego” na wykonanie prac gwarancyjnych. Bezwarunkowo przedłuża się gwarancję na wszystkie prace zawarte w WPR w przypadku postoju jednostki pływającej w zakładzie Wykonawcy w ramach gwarancji oraz w przypadku niesprawności urządzenia 	uniemożliwiającego wykonywanie podstawowych zadań okrętu.

## Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku przekazania urządzeń, mechanizmami wadliwie działających.

## Wykonawca po uzgodnieniu z D-cą JW  po zakończonej naprawie i odbiorze przez komisję może oplombować naprawiony sprzęt w ważniejszych węzłach w sposób umożliwiający wykonywanie przez użytkownika wszystkich czynności eksploatacyjnych wynikających z obowiązujących instrukcji.

## W przypadku montażu urządzeń dostarczonych przez Użytkownika i będących na gwarancji 	producenta, Wykonawca naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zamontowania urządzeń, podania nieprawidłowego zasilania lub innych parametrów niezgodnych z wymaganiami.

## Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.

## W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

# Inne postanowienia.

## Oferty cenowe składane przez potencjalnych wykonawców muszą uwzględniać koszty wykonania prac zgodnie ze wszystkimi pozycjami Wykazów Prac i muszą być rozdzielone na poszczególne punkty wykazów.

## Zamawiający po podpisania umowy prześle do Dowódcy JW. po 1 (jednej) kopi zawartej umowy.

## Sporządzone aneksy do umowy Zamawiający w terminie 7 dni od daty podpisania prześle do Dowódcy JW

## Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” do przesłania do :

### Zamawiającego nw. dokumentów:

- fakturę;

- „Protokół Zdawczo-Odbiorczy”,

- Kartę gwarancyjną

- Wykaz oprzyrządowania oraz przedmiotów majątkowych wytworzonych w trakcie realizacji prac, zakupione lub wytworzone ze środków Zamawiającego;

- „Wykazy urządzeń i mechanizmów dostarczonych i zamontowanych na okręcie w trakcie prac, oraz oprzyrządowani będących dostawą Wykonawcy”;

### Dowódcy JW. nw. dokumentów:

- „Protokół Zdawczo-Odbiorczy”

- kartę gwarancyjną.

## Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego  na 4 dni kalendarzowych przed terminem zakończenia naprawy, o stanie zaawansowania realizacji umowy oraz niezwłocznie o ewentualnych zagrożeniach jej terminowego wykonania.

# Wymagania metrologiczne.

## Nowo zamontowane bądź wymienione przez Wykonawcę naprawy przyrządy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać „Świadectwa kalibracji (sprawdzenia) krajowego bądź zagranicznego laboratorium pomiarowego, które wykonuje i dokumentuje wzorcowanie zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 i może wykazać spójność pomiarów z właściwymi wzorcami krajowych instytutów metrologii lub wzorcami państwowymi.

# Wymagania kodyfikacji: nie dotyczy.

# Ocena OiBP:  nie dotyczy.

# Wymagania ochrony środowiska:  nie dotyczy.

# Dokumentacja do produkcji seryjnej: nie dotyczy.

# Ochrona informacji niejawnej:

Sprawdzono pod względem merytorycznym w zakresie OIN. Przedmiot zamówienia nie jest związany z dostępem do informacji niejawnym.

| Zał. nr 1 | Wykaz prac |  |
| --- | --- | --- |
| Zał. nr 2 | Protokołu przyjęcia węża do prac | . |
| Zał. nr 3 | Protokół Zdawczo-Odbiorczy |  |
| Zał. nr 4 | Karta Gwarancyjna |  |
| Zał. nr 5 | Wniosek Reklamacyjny |  |
| Zał. nr 6 | Protokół Porozumień Gwarancyjnych |  |

Stopień, imię i nazwisko oficera wyznaczonego rozkazem dowódcy jednostki wojskowej zostanie podane bezpośrednio przed sporządzeniem umowy