Załącznik nr 1 do SWZ

Umowa nr .………….(wzór)

Renowacja odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Szpitalnej i Krasińskiego

w Oświęcimiu metodą rękawa

Umowa zawarta dnia ……..…2025 r. w Oświęcimiu, pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095555, NIP 549-000-17-58, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Kazimierz Homa – Prezes Zarządu

Jerzy Sapyta – Wiceprezes Zarządu

a

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………….

zwanymi dalej Stronami.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na wykonaniu bezwykopowej renowacji kolektora kanalizacji sanitarnej DN 400, betonowego, o długości około 184 mb, zlokalizowanego w rejonie ul. Szpitalnej i Krasińskiego w Oświęcimiu, przy użyciu technologii rękawa utwardzanego termicznie lub promieniami UV, wraz z czyszczeniem oraz inspekcją telewizyjną kanałów i studni.

- Lokalizację kolektora przeznaczonego do renowacji zaznaczono na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - wykonanie robót pomiarowych niezbędnych do określenia trasy kanału i lokalizacji przyłączy,

  - oczyszczenie kanałów i studni z wszelkich zanieczyszczeń, gruzu, namułu, osadów, przerostów i korzeni metodą hydrodynamiczną, mechaniczną lub/i chemiczną, umożliwiającą prawidłowe wykonanie dalszych czynności;

  - usunięcie wszelkich przeszkód występujących w świetle kanału, w tym wycięcie twardych osadów i korzeni zarastających przewody kanalizacyjne oraz zeszlifowanie wystających przykanalików;

  - wywóz i zagospodarowanie odpadów z czyszczenia kanalizacji oraz z pozostałych robót,

  - wykonanie inspekcji kanałów i studni przed montażem rękawa oraz przekazanie Zamawiającemu filmu z inspekcji w wersji cyfrowej wykonywanego z bieżącym pomiarem odległości,

  - przerzut ścieków na czas trwania prac:

    - wykonanie obejścia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania ścieków na poddawanym renowacji odcinku kanału,

    - zapewnienie pomp, tymczasowych rurociągów tłocznych oraz tymczasowych zamknięć kanałów (korkowanie kanałów),

    - w razie konieczności odprowadzanie ścieków z kanałów (jeżeli pojemność kanałów będzie niewystarczająca dla retencjonowania ścieków podczas wykonywania renowacji),

    - ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontażem by-passu.

  - dobór i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji rodzaju i parametrów rękawa gwarantującego uszczelnienie kanalizacji wraz z jej wzmocnieniem. Dopuszcza się rękawy z włókna szklanego lub włókniny poliestrowej o strukturze filcowej, impregnowane żywicą epoksydową lub poliestrową, utwardzane promieniami UV lub termicznie (gorącą wodą lub parą), spełniające wymogi normy PN-EN ISO 11296-4. Grubość ścianki rękawa należy dobrać tak, aby zainstalowana wykładzina zapewniała sztywność obwodową rur nie mniejszą niż 4 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969:2008. Rękaw uszczelniający musi spełniać następujące wymagania:

    - nasączenie żywicami w technice grawitacyjnej pod ciśnieniem,

    - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi,

    - barwa rękawa powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,

    - moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 16500 MPa wg PN-EN ISO 1228,

    - odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60 C,

    - wartość próby ścieranie nie większa niż 0,05mm zgodnie z PN EN 295-3, potwierdzone badaniami,

    - wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,

    - szczelność zgodnie z normą PN EN 1610,

    - sztywność obwodowa krótkoterminowa S dla kanałów kołowych nie może być mniejsza niż 4kN/m2 wg wzoru:

E

S =    ---------------------------------------

[12 x ( dm/e ) 3]

- gdzie:

- E - krótkoterminowy moduł sprężystości wg PN-EN ISO1228

- e - grubość ścianki

- dm - średnia średnica rękawa

- dm = dw+(dz-dw)/2

- dz - średnica zewnętrzna rękawa

- dw - średnica wewnętrzna rękawa

  - wykonanie bezwykopowej renowacji przewodów przy pomocy zatwierdzonego przez Zamawiającego rodzaju rękawa, zgodnie z technologią zalecaną przez producenta rękawa;

  - wycięcie rękawa po utwardzeniu celem otwarcia włączenia do istniejących studni,

  - wykonanie inspekcji powykonawczej kanałów i studni oraz przekazanie Zamawiającemu filmu z inspekcji w wersji cyfrowej wykonywanego z bieżącym pomiarem odległości,

  - sporządzenie raportu inspekcyjnego zawierającego część opisową oraz część graficzną (mapa z lokalizacją poszczególnych odcinków kanałów i wykresami ich spadków, usytuowaniem ewentualnych odgałęzień i uszkodzeń) w formie wydruku i w formie cyfrowej (doc., pdf.) w 2 egz., do którego załącznikiem będzie dokumentacja fotograficzna typu „stop-klatka” (sporządzona dla każdego odcinka kanału znajdującego się między studniami rewizyjnymi), z kolorowymi zdjęciami, o rozdzielczości wystarczającej dla czytelności zdjęć, wykonanymi min. w 3 punktach każdego odcinka kanału oraz we wszystkich miejscach występowania uszkodzeń kanałów, z podaniem odległości wykonywanych zdjęć od założonego początku kanału;

  - wykonywanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, takich jak m.in.:

    - organizacja zaplecza wykonywanych prac, pobór energii, wody, dozorowanie, itd.,

    - wykonanie wszelkich prac naprawczych na tych elementach infrastruktury technicznej, których stan techniczny uległ pogorszeniu na skutek realizacji robót objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany co najmniej na 7 dni przed zamówieniem materiałów, które mają zostać wbudowane w obiekt uzgodnić ich konkretny typ (nazwa, producent, model, parametry, itp.) z Zamawiającym, pod rygorem odmowy odbioru prac.

- Materiały, urządzenia i akcesoria montażowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały używane do budowy muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać atesty i aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do okazania certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 30.06.2025 r.

§ 3

Obowiązki Stron

- Poza obowiązkami, o których mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania robót objętych umową z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, według obowiązujących norm i przepisów;

  - zakupu i dostarczenia  materiałów, urządzeń i akcesoriów montażowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą;

  - stosowania jedynie materiałów fabrycznie nowych, posiadających atesty i aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy;

  - przestrzegania przepisów BHP i ppoż.;

  - utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót, uporządkowania miejsca prowadzenia prac po zakończeniu robót, zaplecza, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;

  - zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót zgodnie z ustawą o odpadach,

  - zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

  - ponoszenia pełnej  odpowiedzialność za szkody i awarie powstałe w trakcie realizacji robót wchodzących w zakres umowy;

  - wykonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych obiektów w wyniku prowadzonych prac,

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca prowadzenia prac,

  - uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót, w tym:

    - uzgodnienie zajęcia pasa drogowego z zarządcą drogi wraz z opracowaniem i uzyskaniem zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu (jeżeli będzie taki wymóg),

    - uzgodnienie wejścia na teren z właścicielami posesji.

  - protokolarny odbiór przedmiotu umowy;

  - zapłata wynagrodzenia za prawidłowe, zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 4

Odbiór robót

- Odbioru robót dokonuje Komisja Odbioru Robót złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W Komisji Odbioru Robót może uczestniczyć niezależny ekspert lub rzeczoznawca zaproszony przez jedną lub obie strony.

- Komisja Odbioru Robót dokonuje oględzin wykonanych robót, sporządza listę ewentualnych usterek oraz ustala termin ich usunięcia.

- Komisja Odbioru Robót podpisuje Protokół Odbioru Końcowego, który stanowi formalną datę odbioru robót wykonanych w ramach przedmiotu umowy oraz podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać ujawniające się wady.

- Przyjmowanie zgłoszeń gwarancyjnych od Zamawiającego przez Wykonawcę odbywać się będzie telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu zgłoszenia:

  - przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego;

  - usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, chyba że w tym terminie usunięcie wady nie jest możliwe, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać, informując Zamawiającego. W przypadku braku możliwości usunięcia wady w powyższym terminie, Strony uzgodnią nowy termin usunięcia wady.

- Zamawiającemu przysługują z tytułu gwarancji i rękojmi uprawnienia na zasadach i warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, rozliczane kosztorysem powykonawczym w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót, stanowiące iloczyn długości naprawionych rękawem odcinków kanalizacji oraz wymienionych niżej cen jednostkowych podanych w ofercie przez Wykonawcę, które Strony uznają za stałe i niezmienne (ryczałtowe):

  - Cena jedn. za wykonanie renowacji kan. DN400 metodą długiego rękawa: …. zł netto/mb.

- Łączne, szacunkowe wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji całości umowy, stanowiące sumę iloczynów cen jednostkowych oraz szacunkowych długości, wynosi ... zł netto.

- Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie podane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy bez podatku VAT.

§ 7

Rozliczenia

- Rozliczenie Wykonawcy nastąpi jedną fakturą końcową, która zostanie wystawiona po należytym wykonaniu przedmiotu umowy stwierdzonym w Protokole Odbioru Końcowego podpisanym przez Strony, bez zastrzeżeń Zamawiającego.

- Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace.

- Po dokonanym odbiorze wykonanych prac Wykonawca przedłoży do zapłaty fakturę wraz protokołem odbioru.

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz protokołem odbioru technicznego robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów:

  - za opóźnienie (chyba że Wykonawca wykaże, że nastąpiło ono z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności) w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie (chyba że Wykonawca wykaże, że nastąpiło ono z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności) w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

  - za inne nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Przez „wynagrodzenie umowne” rozumie się wynagrodzenie, o którym mowa § 6 ust. 2.

- Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## § 9

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

- Zamawiający zwraca Wykonawcy kwotę zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez usterek.

- Zamawiający z zabezpieczenia należytego wykonania umowy może, bez zgody Wykonawcy, potrącić wszelkie należności wynikające z umowy i przepisów prawa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kary umowne, jak i koszty wykonania zastępczego.

§ 10

Ochrona danych osobowych – RODO

- Każda ze Stron informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do jej reprezentowania oraz swoich pracowników i współpracowników, podanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej umowy.

- W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą będzie można się skontaktować, w sprawie procesu przetwarzania danych osobowych, przy wykorzystaniu danych kontaktowych drugiej Strony. Ze strony Zamawiającego, osobą kontaktową jest powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod@pwik.oswiecim.pl).

- Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników oraz współpracowników drugiej Strony poprzez ich przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przekazywanie oraz usuwanie, w celu realizacji umowy, w zakresie: imienia i nazwiska, stanowisko, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania umowy.

- Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

- Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom oraz współpracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w § 2 umowy jest terminem ściśle określonym, a jego uchybienie przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy; oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może złożyć w terminie kolejnych 60 dni po jego upływie.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                       Wykonawca: