4 Regionalna Baza Logistyczna

im. gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego

Komendant

płk Mirosław Giel

T: 2612 (B5)

Wrocław, dnia 25 marca 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: wyjaśnienia i zmiana treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa – sprzęt warsztatowy- dygestorium laboratoryjne nr sprawy TECH/61/PZ/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ i dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania zgodnie z art. 137 ust.2 ustawy Pzp.

PYTANIE 1

Dzień dobry, standardowy czas realizacji dygestoriów na wymiar z dowozem i montażem to 9-11 tygodni ( decyduje dostępność w handlu materiałów do realizacji zamówienia) . Proszę o przedłużenie w projekcie umowy czasu dostawy przedmiotu zamówienia do 75 dni od daty podpisania umowy.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie czasu dostawy przedmiotu zamówienia do 75 dni od daty podpisania umowy, zmiana zostanie wprowadzona w projekcie umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza w Dokumentacji postępowania aktualną stronę z Załącznika nr 2 do SWZ- projektowane postanowienia umowy- zmiana paragrafu               nr 3.

Treść zmian stanowi integralną część SWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowania ofert.

Z poważaniem

/-/ płk Mirosław Giel

Patrycja Ziarno-Garula

tel: 261 651 085

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna  	                                                                                                                                  ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                             50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl