**Załącznik Nr 2-1 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

**„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Somianka w roku 2025”**

**Zestawienie dróg powiatowych objętych zadaniem bieżącego utrzymania na terenie gminy Somianka**

**- wg długości ewidencyjnych pasów drogowych:**

- Droga nr 4410 W – 9 656 m

- Droga nr 4413 W – 5 310 m

- Droga nr 3432 W – 1 391 m

- Droga nr 4414 W – 19 029 m

- Droga nr 4416 W – 1 788 m

- Droga nr 4417 W – 924 m

- Droga nr 3433 W – 3 961m

Razem **42,059 m**

Przyjęto długość obliczeniową, (w zaokrągleniu):

**42,06 km**

**Zakres rzeczowy i ilościowy prac przewidzianych do wykonania ramach zadania:**

1. **Jednokrotne** **zebranie nieczystości** z pasów drogowych wraz z wywozem i przekazaniem śmieci koncesjonowanemu odbiorcy – potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

**W miesiącu marcu.**

**42,06 km x krotność: 1**

1. Kontrola stanu czystości i zbieranie nieczystości w pasach drogowych wraz z wywozem i przekazaniem śmieci koncesjonowanemu odbiorcy – potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

**W okresie: od 1 kwietnia do 15 grudnia**

**Na bieżąco przez cały okres realizacji zadania, co najmniej 1- krotnie w każdym miesiącu.**

**42,06 km x krotność: 9,5**

1. Wykaszanie poboczy dróg o szerokości do 1,50 m.

Na odcinkach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego

**42,06 km** x 2 = **84,12 km x krotność: 3**

1. Wykaszanie rowów przydrożnych (skarpa, dno rowu, przeciwskarpa)

Na odcinkach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego

**9.000,00 m2 x krotność 1**

1. Wycinka zakrzaczeń z pasów drogowych

– bez względu na średnicę i wysokość, wraz z zagospodarowaniem materiału z wycinki, spryskaniem odrostów środkiem o działaniu rażącym i uprzątnięciem miejsca wycinki.

W miejscach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego

**1.000,00 m2 x krotność 1**

**UWAGA:**

Podane wyżej ilości i krotności poszczególnych prac mogą ulegać zmianom w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Ilości te są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości i krotności poszczególnych elementów w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w zależności od potrzeb.