Olsztyn, dnia 04.04.2025

ZP.262.17.2025

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N w miejscowości Ruś od km 0+000 do km 0+596.18”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w powiązaniu z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1320), Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść zapytań zawartych we wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Według przekrojów poprzecznych w km ok. 0+280 rzędna górna terenu przyległego (po wykonaniu skarpowania) powinna wynosić ok 131m n.p.m. W km 0+280 projektant zaprojektował studnię S8, separator oraz skrzynki rozsączające. Projektowana studnia posiada rzedną górną 127,36m n.p.m. co oznacza, ze ma być ok 3m poniżej zaprojektowane rzędnej górnej trenu. Po wizji lokalnej, nie jest możliwe wykonania układu odwadniającego drogę bez wykonania makroniwelacji całego terenu, dodatkowo konieczna byłaby wycinka sporej ilości drzew oraz zasypania naturalnych wąwozów. Proszę o weryfikację i skoordynowanie projektu drogowego z projektem branżowym oraz poprawne oszacowanie robót ziemnych oraz nasypów w obu branżach.

ODPOWIEDŹ NR 1

Na przekrojach poprzecznych wygenerowane są skarpy drogowe do istniejącego terenu. Rzędne terenu projektowanego, na którym zlokalizowany jest separator oraz skrzynki rozsączające znajdują się na rysunku nr 4 projektu technicznego kanalizacji deszczowej. Teren działki 41/1 winien być zniwelowany do projektowanych rzędnych.

Wyjaśnienia SWZ wiążą Wykonawców z chwilą opublikowania tego pisma.

Dyrektor

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie

Dariusz Jasiński

……………………………………………………………………………….