UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ……………. roku w Grudziądzu pomiędzy:

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033543, NIP 876-020-38-36, REGON 870003217, kapitał zakładowy: 21.265.500,00 zł, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Marka Deca - Prezesa Zarządu,

Mirosława Radeckiego – Wiceprezesa Zarządu,

a

zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Wykonawca zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem architektoniczno-budowlanym wykona na rzecz Zamawiającego kompleksową wymianę istniejącego poszycia zewnętrznej ściany zachodniej Budynku Wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie elektrociepłowni OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu. Ściana o wymiarach: wys. 24,5 m, szer. 37 m, wykonana jest częściowo w konstrukcji szkieletowej 
z wypełnieniem w postaci płyt warstwowych, częściowo murowana, posiada stolarkę okienną i drzwiową. Budynek Wielofunkcyjny posiada 5 kondygnacji, zakres prac oraz nowy układ stolarki okiennej przedstawiono w załączniku nr 1 do Umowy (dalej jako Przedmiot Umowy).

- Wymagane parametry płyt warstwowych:

- Rdzeń z wełny mineralnej – grubość 120 mm;

- Współczynnik przenikania ciepła płyt warstwowych U<0,32 W/m²K;

- Okładziny płyt z blach stalowych powlekanych grubości 0,6 mm;

- Profil blach – rowkowy, równoważny jak płyt zamontowanych na południowej ścianie Budynku Wielofunkcyjnego EC lub zbliżony;

- Kolor blach fasadowych – RAL 9006;

- Układ płyt warstwowych – pionowy;

- Odporność ogniowa – EI 120;

- Współczynnik izolacyjności akustycznej min. R/A1=30 dB;

- Odporność korozyjna: C3;

- Mocowanie płyt niewidoczne lub maskowane systemowymi profilami;

- Wykończenie powierzchni płyt przy oknach, drzwiach, bramach i otworach technologicznych systemowymi profilami zamykającymi;

- Sposób mocowania płyt zgodny z katalogiem montażu wybranego systemu płyt warstwowych;

- Blachy użyte do wykonania płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej muszą pochodzić z jednej partii produkcji;

- Zastosowane materiały będą charakteryzować się stabilnością koloru i faktury, odpornością na czynniki środowiska przemysłowego i łatwością czyszczenia powierzchni;

- Płyty warstwowe z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości gwarantującej spełnienie wymagań technicznych, izolacyjności termicznej i akustycznej, wymagań przeciwpożarowych, innych wymagań zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz pozostałymi przepisami prawa.

- Dobór łączników:

- Łączniki stalowe nierdzewne do stosowania w środowisku C3;

- Do mocowania płyt warstwowych łączniki o średnicy minimum 5,5 mm z podkładką 
o średnicy minimum 19 mm;

- Liczba zgodnie z obliczeniami dla płyt warstwowych – zgodnie z wymaganiami Dostawcy płyt.

- Obróbki blacharskie:

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy gr. min. 0,7 mm fabrycznie jednostronnie powlekanej (od strony zew. RAL 9006, od strony wew. lakier ochronny). Łączenie obróbek blacharskich między sobą, ma być wykonane wkrętami samogwintującymi (materiał stal nierdzewna) z podkładką EPDM.

- Wymagane parametry stolarki okiennej:

- Stolarka okienna PCV;

- Ściany obłożone płytami warstwowymi - szerokość ościeża 3000 mm, wysokość ościeża 1100 mm, podział 3x1000 mm (w pomieszczeniach biurowych wszystkie okna rozwiewno-uchylne, w pomieszczeniach technologicznych dotychczasowy układ). 
W pomieszczeniach gdzie stolarka okienna zlokalizowana jest na wysokości która nie pozwala na otwieranie okien z posadzki konieczne jest wykonanie systemowego rozwiązania które umożliwi otwieranie/uchylanie okien z wysokości posadzki bez używania drabin (opisana sytuacja występuje w pomieszczeniach sanitarnych, jednym rzędzie okien w pomieszczeniu SUW, szatni, klatkach schodowych). Wykonawca przed zamówieniem zobowiązany jest przygotować zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej do akceptacji zamawiającemu;

- Ściany murowane – zachować dotychczasowy układ;

- Kolor ram - białe;

- Pakiet szklenia – trzyszybowy;

- Współczynnik izolacji termicznej U<0,9 W/m²K.

- Wymiana drzwi PCV na nowe, wymagane parametry:

- Kolor ram – białe;

- Pakiet szklenia – dwuszybowy (jeżeli występuje);

- Współczynnik izolacji termicznej U<1,3 W/m²K.

- Wykończenie ścian murowanych:

- Docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną fasadową o grubości 100 mm 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,04 W/m²K;

- Powierzchnia ścian wykończona tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym 
w masie „baranek” (uziarnienie 1,5 mm), kolor RAL 9006 lub zbliżony odcieniem.

- Istniejące stalowe wrota, szt. 2 zastąpić bramami segmentowymi zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, wymagane parametry bram:

- Kolor – RAL 9006;

- Napęd – ręczny, otwieranie za pomocą łańcucha;

- Brama warsztatu elektrycznego będzie posiadać drzwi przejściowe;

- Współczynnik izolacji termicznej bram U≤1,8 W/m²K

- Istniejące rynny oraz rury spustowe wymienić na nowe, materiał: stal z powłoką ocynkowaną. Wymiary rynien, rur spustowych takie same jak obecnie, kolor – antracyt lub zbliżony.

- Odsłonięte w pomieszczeniach ryglówki, słupy lub inne elementy konstrukcji stalowej budynku oczyścić mechanicznie oraz ponownie zabezpieczyć powłokami malarskimi.

- W pomieszczeniach Wydziału Analiz Technicznych i Rozwoju oraz w Laboratorium przy modernizowanej ścianie przystosować instalację CO i wymienić grzejniki (4 sztuki) na nowe, parametry nowych grzejników: 15 żeber, moc 220-270W.

- W pomieszczeniu laboratorium w ramie okna wykonać otwór Ø10 mm, następnie wyprowadzić wężyk w celu wyprowadzenia spalin z urządzeń laboratoryjnych.

- W biurze Wydziału Logistyki wymienić uszkodzone kasetony.

- Zlikwidować istniejącą belkę wciągnika wychodzącego z warsztatu elektrycznego.

- Oczyścić i ponownie zabezpieczyć powłokami malarskimi stare podpory rurociągów, kolor RAL 9006 lub zbliżony (podpory obecnie w zielonym kolorze).

- Zlikwidować zbiornik przelewowy wód technologicznych zamontowany na ścianie murowanej klatki schodowej, otwory w ścianie po konstrukcji zbiornika trwale zaślepić.

- Podane wymiary stolarki okiennej są wymiarami przybliżonymi, Wykonawca we własnym zakresie wykona niezbędne pomiary.

- Wszelkie formalności związane z otrzymaniem pozwolenia na budowę leżą po stronie Zamawiającego.

- Utylizacja odpadów leży po stronie Wykonawcy.

- W okresie do dwóch tygodni od podpisania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt wykonawczy, zawierający informacje nt. montażu płyt, stolarki okiennej, obróbek blacharskich, zabezpieczeniu odsłoniętej konstrukcji stalowej budynku.

- Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego stan techniczny pomieszczeń przynależnych do modernizowanej ściany oraz uzupełni nieciągłości np. w wykładzinach PCV itp.

- Zamawiający wymaga wykonywanie prac przy użyciu rusztowania systemowego.

- Rysunek poglądowy przedstawiający usytuowanie stolarki okiennej stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia, sprzęt i wykwalifikowany personel niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu Umowy, infrastrukturą terenu budowy oraz dostępną dokumentacją budowlano- wykonawczą oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2

Terminy realizacji prac

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy do 31.08.2025 r.

- Przed upływem terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:

- Dokumentację powykonawczą przedstawiającą opis wykonanych prac oraz układ płyt warstwowych, stolarki okiennej i drzwiowej, itp;

- Atesty, deklaracje zgodności użytych materiałów, a w szczególności:

- płyt warstwowych,

- stolarki okiennej i drzwiowej,

- silikonów, uszczelniaczy,

- łączników śrubowych,

- obróbek blacharskich,

- mas sypkich,

- wełny mineralnej,

- tynku,

- farb,

- bram;

- Po wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłosi gotowość odbioru prac. Odbiór prac zostanie potwierdzony poprzez podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i podpisania protokołu odbioru końcowego w następujących przypadkach:

  - nie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2;

  - wystąpienia wad istotnych Przedmiotu Umowy uniemożliwiających jego prawidłowe używanie.

§ 3

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Usuwanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych podczas wykonywania Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach.

- Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie.

- Taka organizacja prac, aby wyłączenie poszczególnych pomieszczeń biurowych 
z użytkowania nie trwało dłużej niż tydzień.

- Zapewnienie w pełni wykwalifikowanego personelu do wykonania robót, wymagany nadzór na prowadzonymi robotami przez osobę z uprawnieniami w branży konstrukcyjno–budowlanej.

- Stosowanie materiałów budowlanych odpowiadających co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane.

- Okazanie na każde żądanie Zamawiającego w odniesieniu do wskazanych materiałów: certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych.

- Prawidłowe zorganizowanie i utrzymanie placu budowy, zabezpieczenie mienia, zapewnienie warunków bezpieczeństwa bhp i ppoż. oraz zasad ochrony środowiska.

- Prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania budowy.

- Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót.

- Informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu; natomiast w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót oraz na własny koszt ponownie dokonać zakrycia.

- Zabezpieczenie wnętrz pomieszczeń biurowych oraz pozostałych pomieszczeń przed czynnikami atmosferycznymi, zabrudzeniem, kurzem itp. Wymagane bezwzględnie jest przestrzeganie porządku i czystości prac.

- Organizacja prac, aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania budynku;

- Przed przystąpieniem do prac przekazać Zamawiającemu:

- Badania lekarskie pracowników potwierdzające gotowość do pracy na wysokości powyżej 3 m,

- Kartę szkolenia wstępnego stanowiskowego BHP przeprowadzonego w OPEC Grudziądz Sp. z o.o.,

- W przypadku używania podnośników, odpowiednie uprawnienia operatorów,

- Przygotowaną na okoliczność w/w robót instrukcję bezpiecznego wykonania robót (IBWR),

- Zaświadczenie potwierdzające odbycie przez pracowników nadzoru szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,

- Oświadczenie pracodawcy lub osoby kierującej pracownikami,

- Harmonogram prowadzenia robót.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zapoznania się z wykazem zagrożeń mogących wystąpić na terenie Zamawiającego, zasadami postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz działaniami ochronnymi i zapobiegawczymi w tym zakresie, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

- Na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego pracownicy Wykonawcy muszą posiadać na kasku lub odzieży ochronnej widoczne oznaczenie nazwy lub logo firmy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wyznaczenie terminu i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy, po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o gotowości do odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

- terminowe regulowanie płatności ustalonych w niniejszej Umowie;

- Dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej, Zamawiający po uprzednim pisemnym wyznaczeniu terminu do usunięcia naruszeń, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy albo do powierzenia jej dalszego wykonywania innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie uprawniony jedynie do części wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1, za realizację przedmiotu Umowy odebraną przez Zamawiającego i wykonaną zgodnie z Umową. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od upływu terminu do usunięcia naruszeń, o którym mowa w  pierwszym zdaniu.

§ 4

Przedstawiciele Stron

- Koordynatorem realizacji Umowy ze Strony Zamawiającego będą:

- Dariusz Nowakowski tel.: 56 45 06 233, e-mail: d.nowakowski@opec.pl

- Kamil Sadłowski tel.: 56 45 06 126, e-mail: k.sadlowski@opec.pl

- Do kierowania i koordynowania robót będących przedmiotem Umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się ……………………………………………………………………………

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. (słownie: ………………… 00/100) złotych netto, (dalej wynagrodzenie umowne netto).

- Wynagrodzenie umowne netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty niezbędnych materiałów.

- Do wynagrodzenia umownego netto zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który Zamawiający jest obowiązany zapłacić wraz z wynagrodzeniem umownym netto.

- Wynagrodzenie umowne netto obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 6

Warunki płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie odbędzie się za pomocą faktury końcowej wystawionej po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru końcowego oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wykonanej na rzecz podwykonawcy (ów) za zakres robót wykonanych przez niego/nich lub oświadczenia podwykonawcy (ów) o zaspokojeniu jego/ ich wierzytelności z tytułu wykonania robót.

- Należności płatne będą w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy, otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- W razie niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań finansowych w odniesieniu do każdego z podwykonawców Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w części równej kwocie  nieuregulowanej płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy(ów). Nie jest to traktowane jako zwłoka Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zapłaty kwoty należnej Wykonawcy bezpośrednio na rzecz podwykonawcy (do wartości jego wymagalnej należności, za jaką odpowiedzialność ponosi Zamawiający) - kolejno potrącając uiszczoną na rzecz podwykonawcy kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego należnego za okres obowiązywania umowy;

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust 1- w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto - za każdy dzień opóźnienia;

- Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji wskazanej w § 8 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- Za wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kary określone w ust. 1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego przesłanego listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy podany w komparycji Umowy.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w umowie, zapisy dotyczące zasad naliczenia kar umownych zachowują ważność.

§ 8

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie napraw, remontów i konserwacji Przedmiotu Umowy na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie Strony protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego i nieodpłatnego usunięcia stwierdzonej wady, błędu, usterki, niedokładności itp., w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej wadliwości przedmiotu umowy.

- Zgłoszenia w okresie gwarancji będą dokonywane telefonicznie na następujący numer telefonu ………………….. i potwierdzane pocztą elektroniczną na następujący adres 
e-mail: …………………………

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych.

§ 9

Zakaz zatrudniania pracowników i osób

powiązanych osobiście z pracownikami

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania pracowników Zamawiającego w ramach umowy o pracę lub jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.

- Pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, bezpośrednio do realizacji Umowy zabrania się zatrudniania współmałżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi pracownik powiązany jest osobiście. Zapis ten w szczególności dotyczy osób odpowiedzialnych za podpisanie Umowy lub dotrzymanie warunków Umowy.

- Powyższe uprawnienia do odstąpienia od Umowy mogą zostać zrealizowane w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zakazów określonych w ust. 1 
i ust. 2 ujawnionych w trakcie jak i po realizacji Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 10

Klauzula społeczna

- Realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi wyłącznie przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający uprawniony będzie, w czasie trwania Umowy, do kontroli spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego w ust.1.

- Wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- Realizujący Umowę Wykonawca nie może być skazany za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

- Wykonawca jest zobowiązany realizować Przedmiot Umowy z poszanowaniem zasad bhp.

- Za każdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania warunków określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).

§ 11

Zgoda na podwykonawcę

      - Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.

      - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zamawiający w terminie 3 dni od przedstawienia przez Wykonawcę na piśmie warunków i zakresu wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawcę wyrazi zgodę na złożoną propozycję. Bezskuteczny upływ terminu należy poczytywać za brak wyrażenia zgody.

      - W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zmawiającemu szczegółowego przedmiotu robót powierzonych podwykonawcy. Zgłoszenie wymagane jest przed przystąpieniem podwykonawcy do wykonania tych robót. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia uprawniony jest do złożenia podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania  robót przez podwykonawcę

      - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

      - Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 5 ust. 1 Umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymaganego i należnego na podstawie umowy między Wykonawcą i podwykonawcą, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego.

      - Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

      - Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

§ 12

Informacje poufne

- Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że informacje są powszechnie znane, o ile ich ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień Umowy albo ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej albo w związku z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się sądem.

- Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Zamawiającego w ramach Grupy OPEC.

§ 13

Cesja praw

Strony uprawnione są do przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności.

§ 14

Prawa autorskie

- Dokumentacja, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i innych przepisach prawnych.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, wszelkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wskazanej w § 2 ust. 2 oraz prawo własności nośników, na których dokumentacja ta złożona zostanie u Zamawiającego.

- Wykonawca wraz z przekazywaną dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 2 składa oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, analogicznie jak w ust. 2, do innych projektów, opracowań, dokumentacji oraz innych dokumentów, stanowiących opracowania cząstkowe do całej dokumentacji projektowej albo związanych 
z postępowaniami administracyjnymi, wykonanych przez innych autorów, projektantów, doradców, konsultantów, rzeczoznawców, biegłych itp., jeśli takowe wystąpiły.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z tego utworu na następujących polach eksploatacji:

- zwielokrotnianie;

- utrwalanie dowolną techniką;

- wprowadzenie do pamięci komputera;

- rozporządzanie w całości lub części pod tytułem odpłatnym lub darmowym na rzecz osób trzecich;

- rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie.

- Wykonawca przenosi także na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, prawa zależne do dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy, zezwalające Zamawiającemu na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek lub adaptacji.

- W przypadku gdy osoba trzecia będzie dochodzić od Zamawiającego na drodze sądowej spełnienia świadczenia lub wykonania innych obowiązków z tytułu ewentualnego naruszenia  praw autorskich spowodowanego działaniem Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o wszczęciu takiego procesu sądowego. W takiej sytuacji wykonawca będzie czynnie uczestniczyć w procesie jako interwenient uboczny lub strona przypozwana, przyjmując na siebie konsekwencje wynikające z prawomocnego wyniku sądowego.

§15

Postanowienia końcowe

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych.

- Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany postanowień Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

- Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

- rysunek poglądowy przedstawiający usytuowanie stolarki okiennej,

- wykaz zagrożeń mogących wystąpić na terenie spółki, zasady postępowania 
w przypadku ich wystąpienia oraz działania ochronne i zapobiegawcze w tym zakresie.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY: