Załącznik nr 2 do SWZ

Umowa nr .………….(wzór)

Wymiana włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Oświęcim

Umowa zawarta dnia ……..…2025 r. w Oświęcimiu, pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095555, NIP 549-000-17-58, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Kazimierz Homa – Prezes Zarządu

Jerzy Sapyta – Wiceprezes Zarządu

a

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

zwanymi dalej Stronami.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonana roboty budowlane polegające na wymianie włazów studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie miasta Oświęcim, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2025 r.

- Szczegółowy opis robót oraz wymagane parametry włazów przedstawiono w załączniku nr 1 do umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia.

- W ramach realizacji umowy do wymiany przewidziano co najmniej 15 włazów kanałowych. Podana ilość może ulec zwiększeniu w zależności od bieżących potrzeb.

- Roboty w ramach przedmiotu umowy wykonywane będą w oparciu o sporządzane każdorazowo przez Zamawiającego zlecenie określające termin wykonania oraz lokalizację włazów do wymiany. Pierwsze zlecenie będzie obejmowało wymianę 15 szt. włazów na terenie Oświęcimia w terminie do dnia 30.06.2025 r. Kolejne ewentualne zlecenia na wymianę włazów realizowane będą przez Wykonawcę w trybie:

  - planowym – w ramach bieżących inwestycji Zamawiającego, szacunkowo 1 raz na kwartał. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji robót w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. O wymaganym terminie rozpoczęcia robót w danym okresie Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem.

  - awaryjnym – w przypadku uszkodzenia lub zapadnięcia się włazu, Wykonawca będzie zobowiązany przystąpić do realizacji robót w dni robocze, w terminie 3 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- Termin wykonania wymiany pojedynczego włazu nie może być dłuższy niż 4 godziny, licząc od wyznaczonego terminu rozpoczęcia robót, chyba że zrealizowanie robót w powyższym terminie jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, co Wykonawca zobowiązany będzie uzasadnić pisemnie. W takim przypadku Strony zobowiązane są uzgodnić stosowny termin wykonania robót.

§ 2

Obowiązki Stron

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania powierzonych robót budowlanych z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, według obowiązujących norm i przepisów;

  - stosowania się do wytycznych zarządcy drogi, które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym do projektu organizacji ruchu;

  - organizacji i kierowania ruchem na drodze zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu;

  - wykonania robót wynikających z projektu organizacji ruchu, w tym oznakowania robót w pasie drogowym, wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót;

  - przestrzegania przepisów BHP i ppoż.;

  - utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia robót;

  - zakupu i dostarczenia materiałów, konstrukcji, urządzeń i akcesoriów montażowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą;

  - stosowania jedynie materiałów posiadających atesty i aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy;

  - zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;

  - wywozu i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z ustawą o odpadach;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

  - zabezpieczenia instalacji, urządzeń, obiektów i dróg komunikacyjnych na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót w taki sposób, by zapewnić nieprzerwaną pracę obiektu oraz w sposób niedezorganizujący pracę na obiekcie;

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;

  - wykonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych obiektów w wyniku prowadzonych prac (przywrócenie ich do stanu pierwotnego) – m.in. terenów zielonych, dróg, nawierzchni, sieci uzbrojenia podziemnego, instalacji;

  - wykonywania innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy, takich jak m.in.:

    - organizacja zaplecza wykonywanych prac, tj. pobór wody, energii elektrycznej, dozorowanie, itd.,

    - wykonania wszelkich prac naprawczych na tych elementach infrastruktury technicznej, których stan technicznych uległ pogorszeniu na skutek realizacji robót objętych przedmiotem umowy.

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wykonanie i uzgodnienie na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz przekazanie go Wykonawcy przed rozpoczęciem robót;

  - informowanie Wykonawcy o wymaganych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania robót w wybrany przez siebie sposób, tj.

    - telefonicznie na wskazany przez wykonawcę nr telefonu,

    - drogą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez wykonawcę adres poczty elektronicznej;

  - protokolarny odbiór robót;

  - zapłata wynagrodzenia za prawidłowe, zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu zamówienia.

## § 3

## Odbiór robót

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiór częściowy,

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Jeżeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt obowiązany jest odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.

- Strony postanawiają, że z czynności każdego odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz ewentualne terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Odbioru robót dokonuje Komisja Odbioru Robót złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W Komisji Odbioru Robót może uczestniczyć niezależny ekspert lub rzeczoznawca zaproszony przez jedną lub obie strony.

- Komisja Odbioru Robót dokonuje oględzin wykonanych robót, sporządza listę ewentualnych usterek oraz ustala termin ich usunięcia.

- Komisja Odbioru Robót podpisuje Protokół Odbioru Końcowego, który stanowią formalną datę odbioru robót oraz podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 4

Gwarancja na wykonane roboty

- Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i materiały wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiającemu przysługują z tytułu gwarancji i rękojmi uprawnienia na zasadach i warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wszelkie wady zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zgłoszenia wady. W razie ich nie usunięcia Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5

Rozliczenie robót

- Rozliczenie wykonanych robót lub ich części następować będzie w terminach miesięcznych, na podstawie wykazu zrealizowanych prac zatwierdzonych i odebranych przez przedstawiciela Zamawiającego oraz ceny jednostkowej za wymianę włazu kanalizacyjnego wskazanej w Ofercie Wykonawcy, wynoszącej …. zł netto za sztukę.

- Cena jednostkowa podana w Ofercie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, bez podatku VAT.

- Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace.

- Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za odbiór robót objętych umową jest Kierownik lub Mistrz Wydziału Dystrybucji Wody.

- Po dokonanym odbiorze wykonanych prac Wykonawca przedłoży do zapłaty fakturę wraz protokołem odbioru.

- Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego wraz z protokołem odbioru technicznego robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury (uiszczał wynagrodzenie należne Wykonawcy) z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie następowała wyłącznie za pośrednictwem polecenia przelewu.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. W takiej sytuacji termin płatności biegnie od dnia, w którym Wykonawca wskazał Zamawiającemu rachunek bankowy ujawniony w wykazie podatników VAT.

§ 6

Termin obowiązywania umowy

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2025 r.

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy ze swoich obowiązków określonych w umowie.

- Strony w wyniku porozumienia mogą rozwiązać umowę w każdym czasie.

§ 7

Kary umowne

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów:

  - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o których mowa w § 1 ust. 4, w wysokości 100 złotych za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o których mowa w § 1 ust. 5, w wysokości 100 złotych za każdą godzinę opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 100 złotych za każdą dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 000 złotych.

- Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania uzupełniającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 8

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Załącznikami do niniejszej umowy są:

  - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający: 							Wykonawca: