ROZDZIAŁ B

wzory dokumentów

składających się na ofertę

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania

Załączniki:

Załącznik nr 1.1 - 1.2.	- formularz oferty

Załącznik nr 2	- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3	- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4	- wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 5.1 - 5.2.		- wycenione przedmiary robót

Załącznik nr 6	- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7	- wykaz robót budowlanych

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 FORMULARZ OFERTY

| Zamawiający: | Województwo Zachodniopomorskie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| --- | --- |

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – odc. skrzyżowanie z DW 112 - Sławoborze

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………………………………………………………..…...……………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………..…………………………………

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………………………………………………………………..…………………………………

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

NIP  ....................................................................... REGON…………….………………………………..

Nr telefonu..............................................................e-mail....................................................................

Odpis lub informację z KRS/CEIDG* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

*Niepotrzebne skreślić

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx*

inna baza danych ………………………………………………………………….………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych)*

*Zaznaczyć odpowiednio

- SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJĘ wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ................................ PLN.

- OŚWIADCZAM, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam minimalnej wymaganej gwarancji na okres 36 miesięcy.

- DEKLARUJĘ wydłużenie okresu gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesięcy) o dodatkowy okres:

6 miesięcy

12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesięcy*

*zaznaczyć odpowiednio

Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji lub zaznaczy więcej niż jedno pole, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.

- ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAM, że do realizacji zamówienia zatrudniam na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane Dziale III pkt 5 SWZ.

- OŚWIADCZAM, że dysponuję n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień jn:

| Funkcja Imię i nazwisko Data wydania uprawnień | Doświadczenie po uzyskaniu uprawnień, dla oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” | Opis zadań (nazwa zadania, rodzaj nadzorowanych robót, wartość robót brutto) | Wykonawca robót i Zamawiający | Okres pełnienia funkcji kierownika budowy/robót na wskazanym zadaniu od dzień/ m-c/rok – do dzień/ m-c/rok Pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy ………………….. Imię i nazwisko Data wydania uprawnień: ………………… | pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie dróg o wartości robót każdej nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych | Nazwa zadania ……….…………..……………… Rodzaj nadzorowanych robót (budowa/przebudowa)* ………………………………….. Wartość robót brutto ………………………...………… | Wykonawca robót: ……………….……… Zamawiający: …………….………… | Okres pełnienia powierzonej funkcji od……………………..…… (dzień/m-c/rok) do………………….……… (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: ……………………..……… |
|  |  | Nazwa zadania ……….…………..……………… Rodzaj nadzorowanych robót (budowa/przebudowa)* ………………………………….. Wartość robót brutto ………………………...……… | Wykonawca robót: ……………….……… Zamawiający: …………….………… | Okres pełnienia powierzonej funkcji od……………………..…… (dzień/m-c/rok) do………………….……… (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: ……………………..……… |
|  |  | Nazwa zadania ……….…………..……………… Rodzaj nadzorowanych robót (budowa/przebudowa)* ………………………………….. Wartość robót brutto ………………………...………… | Wykonawca robót: ……………….……… Zamawiający: …………….………… | Okres pełnienia powierzonej funkcji od……………………..…… (dzień/m-c/rok) do………………….……… (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: ……………………..……… |
|  |  | Nazwa zadania ……….…………..……………… Rodzaj nadzorowanych robót (budowa/przebudowa)* ………………………………….. Wartość robót brutto ………………………...………. | Wykonawca robót: ……………….……… Zamawiający: …………….………… | Okres pełnienia powierzonej funkcji od……………………..…… (dzień/m-c/rok) do………………….……… (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: ……………………..……… |

*Należy wpisać odpowiednio

W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada doświadczenia i nie przyzna punktów w tym kryterium. Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje  niezbędne do oceny  doświadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą liczone do okresu doświadczenia.

- AKCEPTUJĘ treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy.

- UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAM, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego reprezentuję będzie polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podmiotów udostępniających zasoby)

- DEKLARUJĘ wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty.

- OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAM, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach załączonych jako odrębne pliki, oznaczone jako niejawne:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

- OŚWIADCZAM, że podmiot, który reprezentuję to:

mikroprzedsiębiorstwo*

małe przedsiębiorstwo*

średnie przedsiębiorstwo*

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

Uwaga !

Należy sporządzić i podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 1.2 FORMULARZ OFERTY

| Zamawiający: | Województwo Zachodniopomorskie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie |
| --- | --- |

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 2 – odc. Świdwin - Wilczkowo

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………………………………………………………..…...……………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………..…………………………………

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………………………………………………………………..…………………………………

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

NIP  ....................................................................... REGON…………….………………………………..

Nr telefonu..............................................................e-mail....................................................................

Odpis lub informację z KRS/CEIDG* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

*Niepotrzebne skreślić

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx*

inna baza danych ………………………………………………………………….………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych)*

*Zaznaczyć odpowiednio

- SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJĘ wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ................................. PLN.

- OŚWIADCZAM, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam minimalnej wymaganej gwarancji na okres 36 miesięcy.

- DEKLARUJĘ wydłużenie okresu gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesięcy) o dodatkowy okres:

6 miesięcy

12 miesięcy

18 miesięcy

24 miesięcy*

*zaznaczyć odpowiednio

Jeżeli Wykonawca nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji lub zaznaczy więcej niż jedno pole, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium.

- ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAM, że do realizacji zamówienia zatrudniam na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane Dziale III pkt 5 SWZ.

- OŚWIADCZAM, że dysponuję n/w osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia jako kierownik budowy, posiadającą doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień jn:

| Funkcja Imię i nazwisko Data wydania uprawnień | Doświadczenie po uzyskaniu uprawnień, dla oceny kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” | Opis zadań (nazwa zadania, rodzaj nadzorowanych robót, wartość robót brutto) | Wykonawca robót i Zamawiający | Okres pełnienia funkcji kierownika budowy/robót na wskazanym zadaniu od dzień/ m-c/rok – do dzień/ m-c/rok Pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy ………………….. Imię i nazwisko Data wydania uprawnień: ………………… | pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie dróg o wartości robót każdej nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto, przy czym funkcję kierownika odnośnie każdej roboty należy pełnić nieprzerwanie co najmniej przez okres 30 dni kalendarzowych | Nazwa zadania ……….…………..……………… Rodzaj nadzorowanych robót (budowa/przebudowa)* ………………………………….. Wartość robót brutto ………………………...………… | Wykonawca robót: ……………….……… Zamawiający: …………….………… | Okres pełnienia powierzonej funkcji od……………………..…… (dzień/m-c/rok) do………………….……… (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: ……………………..……… |
|  |  | Nazwa zadania ……….…………..……………… Rodzaj nadzorowanych robót (budowa/przebudowa)* ………………………………….. Wartość robót brutto ………………………...……… | Wykonawca robót: ……………….……… Zamawiający: …………….………… | Okres pełnienia powierzonej funkcji od……………………..…… (dzień/m-c/rok) do………………….……… (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: ……………………..……… |
|  |  | Nazwa zadania ……….…………..……………… Rodzaj nadzorowanych robót (budowa/przebudowa)* ………………………………….. Wartość robót brutto ………………………...………… | Wykonawca robót: ……………….……… Zamawiający: …………….………… | Okres pełnienia powierzonej funkcji od……………………..…… (dzień/m-c/rok) do………………….……… (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: ……………………..……… |
|  |  | Nazwa zadania ……….…………..……………… Rodzaj nadzorowanych robót (budowa/przebudowa)* ………………………………….. Wartość robót brutto ………………………...………. | Wykonawca robót: ……………….……… Zamawiający: …………….………… | Okres pełnienia powierzonej funkcji od……………………..…… (dzień/m-c/rok) do………………….……… (dzień/m-c/rok) Pełniona funkcja: ……………………..……… |

*Należy wpisać odpowiednio

W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada doświadczenia i nie przyzna punktów w tym kryterium. Dodatkowo Zamawiający nie przyzna punktów za wykazane roboty budowlane, jeżeli nie zostaną wpisane wszystkie wymagane informacje  niezbędne do oceny  doświadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą liczone do okresu doświadczenia.

- AKCEPTUJĘ treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy.

- UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAM, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego reprezentuję będzie polegać na zdolnościach technicznych 
lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podmiotów udostępniających zasoby)

- DEKLARUJĘ wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty.

- OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAM, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach załączonych jako odrębne pliki, oznaczone jako niejawne:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

- OŚWIADCZAM, że podmiot, który reprezentuję to:

mikroprzedsiębiorstwo*

małe przedsiębiorstwo*

średnie przedsiębiorstwo*

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z Wykonawców oddzielnie.

Uwaga !

Należy sporządzić i podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

(nazwa/firma)

…………………………......................................................................................................................

(dokładny adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania

Oświadczam, że:

w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uwaga !

Należy sporządzić i podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

………………………….....................................................................................................................

(nazwa/firma)

………………………….....................................................................................................................

(dokładny adres siedziby Wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania

Zadanie nr ……………………………………………..

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Dziale VII pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uwaga !

Należy sporządzić i podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZOBOWIĄZANIE

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

pełna nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby

…………………………......................................................................................................................

dokładny adres siedziby podmiotu udostępniającego zasoby

NIP  ................................................................... REGON……………………….……….……………..

Odpis lub informację z KRS/CEIDG* należy pobrać z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowym:

*Niepotrzebne skreślić

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx*

inna baza danych ………………………………………………………………….………………… (należy wskazać adres internetowy bazy danych)*

*Zaznaczyć odpowiednio

na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024.1320) zobowiązuję się do udostępnienia do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

zasobów wskazanych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą:

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania

Zadanie nr …………………………………………..

Ponadto oświadczam, że:

- udostępniam Wykonawcy zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………..………………………………………………...

(należy dokładnie wskazać, co jest przedmiotem udostępnienia (np. dostęp do środków finansowych; oddanie narzędzi do korzystania; doświadczenie w wykonaniu usług/robót budowlanych; dysponowanie osobami)

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………..…………………………………

(należy wskazać w jaki sposób zasoby będą udostępnione i wykorzystane przy realizacji zamówienia oraz wskazać rodzaj stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby (np. umowa o współpracy w przypadku udostępniania osób, podwykonawstwo w przypadku udostępniania doświadczenia, pożyczka w przypadku udostępniania dostępu do środków finansowych, oddanie narzędzi do korzystania na podstawie umowy cywilnoprawnej)

- okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:

……………………………………………………………………………..…………………………………

- zrealizuję następujący zakres robót budowlanych/usług (w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia/kwalifikacji zawodowych/doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą):

…………………………………………………………………………………………………………….…..

(należy wskazać jakie roboty budowlane/usługi zrealizuje podmiot udostępniający zasoby oraz w jakim zakresie)

- w stosunku do podmiotu, który reprezentuję nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Dziale VII pkt 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

Uwaga !

Należy sporządzić i podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 5.1. WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………....................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

…………………………....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 1 –odc. skrzyżowanie z DW 112 - Sławoborze

| Nr | Pozycja SST | Wyszczególnienie robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa [netto] | Wartość zł netto (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową | m | 150 |  |  |
| 2 |  | Rozebranie obrzeży chodnikowych na podsypce piaskowej | m | 400 |  |  |
| 3 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 400 |  |  |
| 4 |  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 25x25x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 2 |  |  |
| 5 |  | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 | 240 |  |  |
| 6 |  | Transport gruzu z terenu rozbiórek w miejsce utylizacji zapewnione przez Wykonawcę (dot. poz. 1-5) | m3 | 76,65 |  |  |
| Roboty nawierzchniowe |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem materiału w obrębie prowadzonych robót oraz wywozem nadmiaru materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót. | m2 | 36931,4 |  |  |
| 8 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości 100 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu podłoża emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W | Mg | 3693,14 |  |  |
| 9 | D-05.03.26a | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne z siatki zbrojeniowej z włóknem szklano-węglowym o wytrzymałości na rozciąganie 120/200 kN/m | m2 | 5000 |  |  |
| 10 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu podłoża emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W | m2 | 36931,4 |  |  |
| 11 | D-05.03.13a D-04.03.01 | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową i uszczelnieniem połączeń podłużnych i poprzecznych taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. | m2 | 36931,4 |  |  |

| Budowa zjazdów i zatok autobusowych wraz z dojściami i peronami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zjazdy nowe |  |  |  |  |  |  |
| 12 | D-04.01.01 | Koryto pod zjazdy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce Wybrane przez Wykonawcę robót - głębokość korytowania 0,4 m | m3 | 221,4 |  |  |
| 13 | D-04.01.01 i D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm po uprzednim profilowaniu i zagęszczeniu podłoża | m2 | 563,5 |  |  |
| 14 | D-04.04.02 | Podbudowa na zjazdach z mieszanki kruszyw 0/31,5 C90/3 o grubości warstwy 25 cm | m2 | 558,5 |  |  |
| 15 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wiążącej na zjazdach grubości 4 cm po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu podłoża emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W | m2 | 555,5 |  |  |
| 16 | D-05.03.13a D-04.03.01 | Wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach z SMA8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową i uszczelnieniem połączeń podłużnych i poprzecznych taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. | m2 | 553,5 |  |  |
| Zjazdy i skrzyżowania bitumiczne |  |  |  |  |  |  |
| 17 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczej na zjazdach i skrzyżowaniach w ilości 100 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu podłoża emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W | Mg | 28,2 |  |  |
| 18 | D-05.03.13a D-04.03.01 | Wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach i skrzyżowaniach z SMA8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową i uszczelnieniem połączeń podłużnych i poprzecznych taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. | m2 | 282 |  |  |
| Budowa zatok autobusowych nowych w m. Kalina i Słowenkowo |  |  |  |  |  |  |
| 19 | D-04.01.01 | Koryto pod zatoki wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce Wybrane przez Wykonawcę robót - głębokość korytowania 0,4 m | m3 | 288 |  |  |
| 20 | D-04.01.01 i D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10 cm po uprzednim profilowaniu i zagęszczeniu podłoża | m2 | 480 |  |  |
| 21 | D-04.05.01 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 5MPa grubości 15 cm - materiał dowieziony z betoniarni | m2 | 236 |  |  |
| 22 | D-04.04.02 | Podbudowa pod zatoki autobusowe z mieszanki kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 C90/3 grubości 20 cm | m2 | 472 |  |  |
| 23 | D-05.03.23a | Nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubość 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 472 |  |  |
| Dojście do zatok autobusowych - droga dla pieszych z kostki betonowej 20x10cm koloru czerwonego grubości 8 cm |  |  |  |  |  |  |
| 24 | D-04.01.01 | Koryto pod drogę dla pieszych wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót - głębokość korytowania 0,3 m | m3 | 204 |  |  |
| 25 | D-04.01.01 i D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm po uprzednim profilowaniu i zagęszczeniu podłoża | m2 | 680 |  |  |
| 26 | D-04.04.02 | Podbudowa na dojściach do zatok autobusowych z mieszanki kruszyw 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 680 |  |  |
| 27 | D-05.03.23a | Nawierzchnia dojść do zatok oraz peronów z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubość 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 680 |  |  |
| 28 | D-05.03.23a | Płytki integracyjne dla osób niepełnosprawnych żółte z wypustkami na peronach i przejściach układane na podsypce cementowo-piaskowej grubość 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 48 |  |  |
| Elementy ulic - krawężniki i obrzeża przy wykonywaniu zatok autobusowych i dojść |  |  |  |  |  |  |
| 29 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 250 |  |  |
| 30 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200 |  |  |
| 31 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 680 |  |  |
| Wykonanie poboczy |  |  |  |  |  |  |
| 32 | D-06.03.01 | Naprawa poboczy wykonywana mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót | m2 | 14124 |  |  |
| 33 | D-06.03.01 i D-06.03.01a | Uzupełnienie poboczy z materiału pozyskanego w miejscu prowadzonych robót z poz. 7 WPR o grubości warstwy 10 cm i szerokości 1,25 m | m2 | 14124 |  |  |
| Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe oraz oznakowane pionowe |  |  |  |  |  |  |
| 34 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych wykonywane mechanicznie. Oś i krawędzie wraz z wytyczeniem. W terenie zabudowanym należy stosować oznakowanie gładkie, a poza terenem zabudowanym oznakowanie strukturalne regularne akustyczne. | m2 | 2046,24 |  |  |
| 35 | D-07.02.02 | Oznakowanie pionowe - słupki U-1a (z opisem km/hm i nr DW) | szt. | 150 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Należy sporządzić i podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 5.2. WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………....................................................................................................................

nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

…………………………....................................................................................................................

dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania:

Zadanie nr 2 – odc. Świdwin – Wilczkowo

| Nr | Pozycja SST | Wyszczególnienie robót | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa [netto] | Wartość zł netto (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ODCINEK od km 45+7210 do km 046+611 |  |  |  |  |  |  |
| Roboty nawierzchniowe - jezdnia oraz zjazdy i skrzyżowania bitumiczne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem materiału w obrębie prowadzonych robót oraz wywozem nadmiaru materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót. | m2 | 4750 |  |  |
| 2 | D 05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej w ilości 100 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu podłoża emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W | Mg | 485,2 |  |  |
| 3 | D-05.03.13a D-04.03.01 | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową i uszczelnieniem połączeń podłużnych i poprzecznych taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. | m2 | 4763 |  |  |
| Warstwy konstrukcyjne na nowych zjazdach |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Koryto pod zjazdy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce Wybrane przez Wykonawcę robót - głębokość korytowania 0,4 m | m3 | 29,6 |  |  |
| 5 | D-04.01.01 i D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm po uprzednim profilowaniu i zagęszczeniu podłoża | m2 | 74 |  |  |
| 6 | D-04.04.02 | Podbudowa na zjazdach z mieszanki kruszyw 0/31,5 C90/3 grubości 20 cm | m2 | 74 |  |  |
| Wykonanie poboczy i rowów |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D-06.03.01 | Naprawa poboczy wykonywana mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 710 |  |  |
| 8 |  | Wykonanie poboczy z materiału pozyskanego w miejscu prowadzonych robót o grubości warstwy 10 cm i szerokości 1,25m. Materiał z pozycji 1 WPR | m2 | 710 |  |  |
| 9 | D-03.01.03b D-06.04.01 | Kopanie i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm z wywozem oraz utylizacją urobku przez Wykonawcę robót. | m | 594 |  |  |

| Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe oraz oznakowane pionowe. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych wykonywane mechanicznie. Oś i krawędzie wraz z wytyczeniem. W terenie zabudowanym należy stosować oznakowanie gładkie, a poza terenem zabudowanym oznakowanie strukturalne regularne akustyczne. | m2 | 309,72 |  |  |
| 11 |  | Oznakowanie pionowe - słupki U1a (z opisem km/hm i nr DW) | szt. | 20 |  |  |
| ODCINEK od km 49+500 do km 49+880 |  |  |  |  |  |  |
| Roboty nawierzchniowe - jezdnia oraz zjazdy i skrzyżowania bitumiczne |  |  |  |  |  |  |
| 12 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem materiału w obrębie prowadzonych robót oraz wywozem nadmiaru materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę robót. | m2 | 2204 |  |  |
| 13 | D-05.03.05b D-04.03.01 | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej w ilości 100 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu podłoża emulsją asfaltową oraz uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltową masą zalewową /elastycznymi taśmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W | Mg | 238,6 |  |  |
| 14 | D-05.03.13a D-04.03.01 | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową i uszczelnieniem połączeń podłużnych i poprzecznych taśmą polimeroasfaltową i smarowaniem krawędzi zewnętrznych asfaltem. | m2 | 2386 |  |  |
| Warstwy konstrukcyjne na nowych zjazdach |  |  |  |  |  |  |
| 15 | D-04.01.01 | Koryto pod zjazdy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce Wybrane przez Wykonawcę robót - głębokość korytowania 0,4 m | m3 | 26,4 |  |  |
| 16 | D-04.01.01 i D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm po uprzednim profilowaniu i zagęszczeniu podłoża | m2 | 66 |  |  |
| 17 | D-04.04.02 | Podbudowa na zjazdach z mieszanki kruszyw 0/31,5 C90/3 grubości 20 cm | m2 | 66 |  |  |
| Wykonanie poboczy i rowów |  |  |  |  |  |  |
| 18 | D-06.03.01 | Naprawa poboczy wykonywana mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10 cm z odwiezieniem nadmiaru materiału w miejsce wybrane przez Wykonawcę | m2 | 950 |  |  |
| 19 |  | Wykonanie uzupełnienia poboczy z materiału pozyskanego w miejscu prowadzonych robót o grubości warstwy 10 cm i szerokości 1,25 m - materiał z pozycji 12 WPR | m2 | 950 |  |  |
| 20 | D-03.01.03b D-06.04.01 | Kopanie i czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm z wywozem oraz utylizacją urobku przez Wykonawcę. | m | 250 |  |  |
| Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe oraz oznakowane pionowe |  |  |  |  |  |  |
| 21 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych wykonywane mechanicznie. Oś i krawędzie wraz z wytyczeniem. W terenie zabudowanym należy stosować oznakowanie gładkie, a poza terenem zabudowanym oznakowanie strukturalne regularne akustyczne. | m2 | 132,24 |  |  |
| 22 | D-07.02.02 | Oznakowanie pionowe - słupki U1a (z opisem km/hm i nr DW) | szt. | 24 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto (netto + podatek VAT) |  |  |  |  |  |  |

Uwaga !

Należy sporządzić i podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY

JA NIŻEJ PODPISANY

…………………………………………………………………………………………….……………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………….………………………

nazwa (firma)

…………………………………………………………………………………………….……………………

dokładny adres siedziby Wykonawców

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.:

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania

Zadanie nr ………………………………………..

OŚWIADCZAM, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni Wykonawcy wykonają następujące roboty:

| Lp. | Firma (nazwa) Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia | Wskazanie robót, które będą wykonane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą i tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia)

Uwaga !

Należy sporządzić i podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

FORMULARZ SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

JA NIŻEJ PODPISANY

………………………….......................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………......................................................................................................................

(nazwa (firma) w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie składające ofertę, podać nazwy (firmy)

………………………….......................................................................................................................

(dokładny adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

Przebudowa DW 162 z podziałem na 2 zadania

Zadanie nr …………………………………………….

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca którego reprezentuję wykonał należycie roboty budowlane zgodnie z warunkiem zawartym w Dziale VII pkt 1 SWZ.

| Nazwa zadania | Rodzaj wykonanych robót budowa/przebudowa drogi Wartość robót brutto | Czas realizacji od (dzień/m-c/rok) do (dzień/m-c/rok) | Podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |
| (.............) | Rodzaj wykonanych robót Budowa/przebudowa* ………………………………………… Wartość robót brutto: ……………………………………….. | od ……………………… (dzień/m-c/rok) do ………………….…... (dzień/m-c/rok) | (…..........) |
| (…..........) | Rodzaj wykonanych robót Budowa/przebudowa* ………………………………………. Wartość robót brutto: ……………………………………….. | od ……………………… (dzień/m-c/rok) do ………………….…… (dzień/m-c/rok) | (…..........) |

*należy wpisać odpowiednio

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Uwaga !

Należy sporządzić i podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie