Załącznik nr 1 do umowy nr ………………z dnia ………………………2025r.

Na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na ternie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Cmentarz Wojenny przy ulicy Partyzantów 1A:**
2. pozimowe sprzątanie wraz z wygrabieniem liści i wywozem z terenu cmentarza w terminie do 07.05.2025 roku;
3. systematyczne( nie rzadziej niż raz w miesiącu) zbieranie z całej powierzchni cmentarza wszelkich nieczystości;
4. min. 7-krotne koszenie powierzchni trawiastych z wygrabieniem trawy wraz z jej utylizacją;
5. ustawienie i zapalenie symbolicznych zniczy w dniu 1 listopada;
6. pielęgnacja istniejącej zieleni w tym pielenie, usunięcie przekwitłych kwiatostanów, przycięcie bylin i odpowiednie zabezpieczenie roślin przed zimą;

**Ponadto poniższe prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie   
§ 2 ust.1 pkt. b, we wskazanych terminach:**

1. systematyczna wycinka i wywóz odrastających samosiewów;
2. mycie tablic, tabliczek na krzyżach, wyczyszczenie obramowań i krzyży mogił oraz alejek z mchu;
3. sprzątanie zwiędłych, suchych kwiatów, wiązanek, wieńców, wypalonych zniczy oraz wiatrołomów, złamanych drzew, konarów i gałęzi.
4. **Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Rakowskiej (powierzchnia obiektu**

**wewnątrz ogrodzenia oraz dojście od ul. Rakowskiej do wejścia na teren cmentarza):**

1. pozimowe sprzątanie wraz z wygrabieniem liści i wywozem z terenu cmentarza w terminie do 07.05.2025 roku;
2. systematyczne( nie rzadziej niż raz w miesiącu) zbieranie z całej powierzchni cmentarza wszelkich nieczystości;
3. utrzymanie w czystości dojścia do cmentarza, w tym odśnieżanie wg potrzeb;

**Ponadto poniższe prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie   
§ 2 ust.1 pkt. b, we wskazanych terminach:**

1. wyczyszczenie mogił w miarę możliwości z mchu oraz pomiędzy mogiłami, jak również podest pod murem, mając na względzie stan techniczny infrastruktury;
2. usuwanie (sprzątanie) zwiędłych, suchych kwiatów, wiązanek, wieńców, wypalonych zniczy oraz wiatrołomów i wszelkich gałęzi z terenu cmentarza;
3. **Kwatery i mogiły indywidualne ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów 1: ( wg. załączonego planu)**
4. pozimowe sprzątanie wraz z wygrabieniem liści i wywozem z terenu kwater i mogił   
   w terminie do 07.05.2025 roku;
5. systematyczne( nie rzadziej niż raz w miesiącu) zbieranie z terenu kwater i mogił wszelkich nieczystości;
6. wykonanie cięć separacyjnych roślinności przy nagrobkach ofiar terroru II wojny światowej (1- 2 razy w ciągu roku), głównie przycięcia zdeformowanych przez śnieg pojedynczych gałęzi, a także wystających gałęzi nad płytami nagrobnymi);
7. min. 7-krotne koszenie powierzchni trawiastych z wygrabieniem trawy wraz z jej utylizacją;
8. ustawienie i zapalenie symbolicznych zniczy w dniu 1 listopada;

**Ponadto poniższe prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie   
§ 2 ust.1 pkt. b, we wskazanych terminach:**

1. sprzątanie zwiędłych, suchych kwiatów, wiązanek, wieńców, wypalonych zniczy oraz wiatrołomów i wszelkich gałęzi z terenu cmentarza;
2. mycie pomników, tablic inskrypcyjnych oraz granitowych krzyży.
3. **Mogiły legionistów oraz kwatery żołnierzy różnych narodowości z lat 1914-1915/ wraz z pomnikiem CEDANT na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Partyzantów   
   ( wg. załączonego planu):**
4. pozimowe sprzątanie wraz z wygrabieniem liści i wywozem z terenu cmentarza w terminie do 07.05.2025 roku;
5. systematyczne( nie rzadziej niż raz w miesiącu) zbieranie z terenu kwater i mogił wszelkich nieczystości;
6. min. 7-krotne koszenie powierzchni trawiastych z wygrabieniem trawy wraz z jej utylizacją;
7. ustawienie i zapalenie symbolicznych zniczy w dniu 1 listopada;
8. **Ponadto poniższe prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie   
   § 2 ust.1 pkt. b, we wskazanych terminach:**
9. sprzątanie zwiędłych, suchych kwiatów, wiązanek, wieńców oraz wypalonych zniczy;
10. mycie pomników, tablic inskrypcyjnych oraz granitowych krzyży.
11. **Mogiła powstańców powstania styczniowego z 1863r. przy ul. Partyzantów 1**
12. odśnieżanie pomnika i terenu wokół niego wg potrzeb;
13. ustawienie i zapalenie symbolicznego znicza w dniu 1 listopada;

**Ponadto poniższe prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie   
§ 2 ust.1 pkt. b, we wskazanych terminach:**

1. mycie, zamiatanie i zbieranie liści oraz wszelkich nieczystości z pomnika i najbliższego otoczenia pomnika;
2. sprzątanie zwiędłych, suchych kwiatów, wiązanek, wieńców oraz wypalonych zniczy;
3. **Kwatery ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu żydowskim przy ul. Spacerowej 93:**
4. pozimowe sprzątanie wraz z wygrabieniem liści i wywozem z terenu cmentarza w terminie do 07.05.2025 roku;
5. systematyczne( nie rzadziej niż raz w miesiącu) zbieranie z terenu kwater wszelkich nieczystości;
6. ustawienie i zapalenie symbolicznego znicza w dniu 1 listopada;
7. min. 7-krotne koszenie z wygrabieniem trawy z wygrabieniem trawy wraz z jej utylizacją;

**Ponadto poniższe prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie   
§ 2 ust.1 pkt. b,** a także w miarę potrzeb na zlecenie Zamawiającego

1. sprzątanie zwiędłych, suchych kwiatów, wiązanek, wieńców oraz wypalonych zniczy;
2. **Kwatery żołnierzy Armii Niemieckiej z okresu I wojny światowej na cmentarzu ewangelickim przy ul. Cmentarnej 19a:**
3. pozimowe sprzątanie wraz z wygrabieniem liści i wywozem z terenu cmentarza w terminie do 07.05.2025 roku;
4. systematyczne( nie rzadziej niż raz w miesiącu) zbieranie z terenu kwater wszelkich nieczystości;
5. min. 7-krotne koszenie powierzchni trawiastych z wygrabieniem trawy wraz z jej utylizacją;
6. ustawienie i zapalenie symbolicznego znicza w dniu 1 listopada;

**Ponadto poniższe prace wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie   
§ 2 ust.1 pkt. b,** a także w miarę potrzeb na zlecenie Zamawiającego:

1. usuwanie mchu z obramowań kwater;
2. wycinka i wywóz odrastających samosiewów.

\*Do załącznika dodane zostały plany cmentarzy z zaznaczeniem kwater i mogił objętych powyższą umową.

**Zamawiający Wykonawca**

**……………………. …………………….**