ZAŁĄCZNIK nr 2

**UMOWA Nr ………………**

Zawarta w dniu ……………. w Poznaniu pomiędzy:

**31 Bazą Lotnictwa Taktycznego**, **61-325 Poznań, ul. Silniki 1,**

REGON: 632431771, NIP: 777-00-04-575

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1 ……………………………………………. -  **DOWÓDCA**

**a**

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy są **usługi agrotechniczne** na terenie kompleksu 6035 w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.
2. Opis przedmiotu zamówienia

**Kompleks lotniskowy 6035**

1. **Strefa Północna**
2. Wykoszenie kosiarką specjalistyczną (robot koszący, kosiarka żyłkowa) obwałowań, wałów, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m, z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska

**5.330 m²**

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I wykos od dnia 19.05.2025 r. do dnia 31.05.2025 r.

II wykos od dnia 18.08.2025 r. do dnia 28.08.2025 r.

1. Wykos skarp rowów otwartych z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska **3.322 m²**

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I wykos od dnia19.05.2025 r. do dnia 31.05.2025 r.

II wykos od dnia18.08.2025 r. do dnia 28.08.2025 r.

1. Wykos terenów płaskich z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska **323.780 m²**

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I wykos od dnia 19.05.2025 r. do dnia 31.05.2025 r.

II wykos od dnia 18.08.2025 r. do dnia 28.08.2025 r.

1. Usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, terenach płaskich, skarpach rowów   
   z zebraniem i wywiezieniem z lotniska w okresie przed I i II wykosem z powierzchni **100 m²**

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach:

I wykos od dnia 19.05.2025 r. do dnia 31.05.2025 r.

II wykos od dnia18.08.2025 r. do dnia 28.08.2025 r.

1. **Lotnisko**
2. Wykoszenie kosiarką specjalistyczną ( robot koszący, kosiarka żyłkowa) obwałowań, wałów, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m, z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska

APRON A, C, E, DARM, Wał przed Strefą Północną  **15.209 m²**

Prace należy wykonać jednokrotnie w terminie od dnia 05.08.2025 r. do dnia 30.08.2025 r.

1. Wykos terenów płaskich z zebraniem i wywiezieniem z lotniska z nawierzchni darniowej na polach między DS.-1 a drogami kołowania i wykos między drogami kołowania **1.235.000 m²**

Prace należy wykonać jednokrotnie w terminie od dnia 05.08.2025 r. do dnia 30.08.2025 r.

1. Usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, terenach płaskich zielonych, skarpach rowów otwartych z zebraniem i wywiezieniem z lotniska przed wykosem z powierzchni **350 m²**

Prace należy wykonać w terminie od dnia 05.08.2025 r. do dnia 30.08.2025 r.

1. Wykos terenów płaskich z zebraniem i wywiezieniem z lotniska – północnej części lotniska za awaryjną drogą startową i bocznym pasem bezpieczeństwa oraz części powierzchni w starych USR **750.000 m²**

Prace należy wykonać w terminie od dnia 05.07.2025 r. do dnia 30.08.2025 r.

1. Wykos obwałowań od 4 do 7 m wysokości z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska –

RCN UKF i RCN KF **4.000 m²**

Prace należy wykonać w terminie od dnia 25.08.2025 r. do dnia 30.08.2025 r.

1. **ZPIER**
2. Wykoszenie kosiarką specjalistyczną (robot koszący, kosiarka żyłkowa) obwałowań, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m, z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska powierzchnia wynosi  **10.304 m²**

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I wykos od dnia 02.06.2025 r do dnia 14.06.2025 r.

II wykos od dnia 24.07.2025 r. do dnia 31.07.2025 r.

III wykos od dnia 18.09.2025 r. do dnia 30.09.2025 r.

1. Wykos terenów płaskich zielonych z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska z powierzchni

**24.130 m²**

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I wykos od dnia 02.06.2025 r. do dnia 14.06.2025 r.

II wykos od dnia 24.07.2025 r. do dnia 31.07.2025 r.

III wykos od dnia 18.09.2025r. do dnia 30.09.2025 r.

1. Wykos terenów płaskich zielonych na zewnątrz budynku z zebraniem i wywiezieniem pokosu   
   z lotniska z powierzchni **3.324 m²**

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I wykos od dnia 02.06.2025 r. do dnia 14.06.2025 r.

II wykos od dnia 24.07.2025 r. do dnia 31.07.2025 r.

III wykos od dnia 18.09.2025 r. do dnia 30.09.2025 r.

1. Usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, terenach płaskich zielonych   
   z zebraniem i wywiezieniem z lotniska w okresie przed pierwszym i ostatnim wykosem   
    o powierzchni **150 m²**

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I wykos od dnia 02.06.2025 r. do dnia 14.06.2025 r.

II wykos od dnia 18.09.2025 r. do dnia 30.09.2025 r.

1. **MPS-1**
2. Wykoszenie kosiarką specjalistyczną ( robot koszący) obwałowań, wałów, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska   
   z powierzchni   **8.433 m²**

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I wykos od dnia 05.05.2025 r. do dnia 17.05.2025 r.

II wykos od dnia 01.07.2025 r. do dnia 12.07.2025 r.

III wkos od dnia 01.10.2025 r. do dnia 15.10.2025 r.

1. Wykoszenie terenów płaskich zielonych z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska  
    z powierzchni **21.300 m²**

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I wykos od dnia 05.05.2025 r. do dnia 17.05.2025 r.

II wykos od dnia 01.07.2025 r. do dnia 12.07.2025 r.

III wykos od dnia 01.10.2025 r. do dnia 15.10.2025 r.

**MPS-2**

1. Wykoszenie kosiarką specjalistyczną (robot koszący) obwałowań, wałów, rowów, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska z powierzchni (8.300 m²+ 859 m²) **9.159 m²**

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I wykos od dnia 05.05.2025 r. do dnia 17.05.2025 r.

II wykos od dnia 01.07.2025 r. do dnia 12.07.2025 r.

III wykos od dnia 01.10.2025 r. do dnia 15.10.2025 r.

1. Wykoszenie terenów płaskich zielonych z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska   
   z powierzchni **28.938 m²**

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I wykos od dnia 05.05.2025 r. do dnia 17.05.2025 r.

II wykos od dnia 01.07.2025 r. do dnia 12.07.2025 r.

III wykos od dnia 01.10.2025 r. do dnia 15.10.2025 r.

**MPS-1 i MPS-2**

**a)**Usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, wałach, terenów płaskich zielonych

z zebraniem i wywiezieniem z lotniska w okresie przed pierwszym i ostatnim wykosem   
z powierzchni  **200** **m²**

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I wykos od dnia 05.05.2025 r. do dnia 17.05.2025 r.

II wykos od dnia 01.10.2025 r. do dnia 15.10.2025 r.

1. W celu należytego wykonania usługi Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem :

- ciągniki rolnicze,

- kosiarki rotacyjne,

- kosiarki spalinowe do ręcznego wykaszania,

- maszyny do zgrabiania i ładowania pokosu,

- kosiarki specjalistyczne do wykaszania skarp, obwałowań i wałów – robot koszący ze sterowaniem radiowym,

- przyczepy ciężarowe lub samochody ciężarowe do wywozu pokosu.

1. Po zakończeniu koszenia terenu lotniska, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego usunięcia skoszonej roślinności z terenu lotniska, nie można dopuścić do zalegania skoszonej trawy. Wykonawca ma obowiązek usunąć skoszoną roślinność z terenu lotniska w terminie **2 dni roboczych od dnia zakończenia koszenia.**
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniedbania osób, którym powierzył ich realizację.
3. Wykonawca wykonujący czynności na terenie jednostki zgodnie z ustawą Kodeks Pracy art. 208 zobowiązany jest do podpisania porozumienia z Koordynatorem bhp – p. Skiba Janusz tel. 608477638.

**§ 2**

**TERMIN WYKONANIA UMOWY**

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania tj. ……………………………. i obowiązuje przez **6 miesięcy**. Wykonawca zobowiązany jest dokonać poszczególnych wykosów   
   w terminach określonych w § 1 ust. 2 umowy i uzgodnionych z Zamawiającym.
2. Termin wykonywania prac może ulec zmianie ze względu na realizację zadań bojowych jednostki.
3. Niedotrzymanie terminu usługi określonej w ust. 1 może skutkować zerwaniem umowy   
   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczeniem kary zgodnie z § 5 ust. 1 lit. a.

**§ 3**

**SPOSÓB I MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI**

1. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Dowódcy 31 BLT,   
   z wyprzedzeniem 2-tygodniowym przed terminem pierwszego koszenia, o wydanie przepustek na czas trwania umowy uprawniających osoby oraz sprzęt mechaniczny   
   do wjazdu na teren jednostki, podając :

- imienny wykaz osób wykonujących usługę wraz z numerami dowodu osobistego;

- markę oraz numer rejestracyjny pojazdów, sprzętu;

- planowany termin realizacji poszczególnych etapów prac.

1. Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem co najmniej 7 – dniowym uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie wystąpią w trakcie trwania umowy oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.
2. Prace mogą być wykonywane po przeszkoleniu pracowników dotyczącym zasad poruszania się po lotnisku oraz przestrzegania zasad FOD.
3. Każdorazowy wjazd na lotnisko – pole ruchu naziemnego należy uzgadniać  
    z kontrolerem ruchu lotniczego stacjonującym w budynku nr 163 ( wieża portu).
4. Prace mogą odbywać się po zakończeniu w danym dniu lotów oraz poza terminami dyżuru bojowego; optymalnie w dni wolne: sobota – niedziela .

Godziny oraz miejsce wykosu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić   
z Zamawiającym.

1. Wykonawca, z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem ma obowiązek zgłosić   
   do Dowódcy GOP (Grupy Odstraszania Ptaków) tel. 509871327, zamiar prowadzenia wykosu i uzyskać wstępną zgodę na jego realizację.
2. Realizujący wykos ma obowiązek zgłosić do Dowódcy Grupy Odstraszania Ptaków tel. 509871327 zamiar przeprowadzenia wykosu z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem i uzyskać wstępną zgodę na jego realizację. W trakcie koszenia trawy obecna ma być osoba płosząca ptaki lub personel Grupy Odstraszania Ptaków, celem bieżącego odstraszania, aby nie dopuszczać krążącego stada ptaków do wylądowania  
    i żerowania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę osób do realizacji przedmiotu zamówienia tj**. koszenia, grabienia, wywożenia** itp. Potwierdzeniem powyższego będzie dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy, wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osobowym Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, tj. dostarczy poprawiony wykaz wraz   
   z umowami o pracę. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. **Wszystkie osoby wykonujące zamówienie zobowiązane są posiadać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli min. „ZASTRZEŻONE” wraz z aktualnym zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych lub pisemne zaświadczenie Wykonawcy, że wyraża zgodę na przeszkolenie pracowników a zakresie ochrony informacji niejawnych w celu ich upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Osoby te muszą być obywatelami polskimi – nie karanymi.**
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego   
   w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wybrane z wskazanego poniżej katalogu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
   1. oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie to powinno zawierać   
      w szczególności: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę, której dotyczy;
   2. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcyo zatrudnieniu na podstawie umowy   
      o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy   
      o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia   
      w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
   3. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcękopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. *o ochronie danych osobowych* (tj. w szczególnościbez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę   
      i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
   4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**,** potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne   
      z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
   5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub pdwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia   
      10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781 oraz RODO). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 5 ust. 1 lit. e.
3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę ww. dokumentów będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kary umownej.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwotę **brutto:** …………………… zgodnie z zaoferowaną ceną w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Na oryginale faktury Wykonawca wymieni cenę i wartość zamówienia oraz poda numer umowy, do której odnosi się zamówienie.
3. Realizacja płatności następować będzie przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni po przedstawieniu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z załączeniem niezbędnych protokołów świadczących o wykonaniu usługi przez Wykonawcę i podpisanych przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi faktury cząstkowe po każdym z wykosów.
4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane   
   z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług, koszty paliwa, koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia usługi, koszty noclegów kierowców, opusty, rabaty, diety iwynagrodzenie kierowców, amortyzację, opłaty drogowe i autostradowe, postojowe i parkingowe itp.
5. Za datę zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
7. W okresie obowiązywania umowy wynagrodzenie objęte umową jest stałe.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie umowy. W przypadku zmiany stawek VAT, Wykonawca wystawia fakturę VAT na kwotę brutto uwzględniająca tę zmianę.
9. Przy realizacji postanowień umowy Strony zobowiązane są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług.
10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a Ustawy z dn. 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1646 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
11. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,   
    a podczas obowiązywania umowy, stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się   
    do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
12. Jeżeli przedmiot umowy nie został zawarty w zał. 15 ustawy o podatku od towarów   
    i usług zapisy ust. 9-11 nie znajdują zastosowania.

**§ 5**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy (w sytuacji częściowego odstąpienia, % kary umownej naliczany jest   
      od wartości przedmiotu umowy brutto, od której Zamawiający odstąpił),
   2. 10% wartości umowy brutto, gdy Wykonawca nie wykona zamówienia w terminie określonym w § 1 ust. 2 w zakresie poszczególnych rodzajów prac, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
   3. 0,12% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia, w stosunku do terminów określonych w § 1 ust. 2 w zakresie poszczególnych rodzajów prac, nie więcej niż 15% wartości brutto umowy,
   4. w przypadku niezrealizowania części lub całości przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;
   5. za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługę   
      na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów   
      o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę ww. obowiązku) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wobec której nie dopełniono przedmiotowego wymogu.
2. Kary umowne naliczane będą w formie noty obciążeniowej. Zamawiający ma prawo   
   w trybie natychmiastowym do wystawienia noty obciążającej i umownego potrącenia naliczonych kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy. Zamawiający dokonuje potrącenia poprzez wystawienie noty obciążającej, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku, gdy w/w potrącenie nie będzie możliwe Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty naliczonych mu kar umownych w nieprzekraczalnym terminie 14 dni   
   od dnia wystawienia noty obciążeniowej z tego tytułu.
3. Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. **Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu wykonania umowy jest ograniczona do 20% wartości brutto wynagrodzenia**, o którym mowa w par. 4 ust. 1 umowy.
4. Ustanowienie w umowie odszkodowania na zasadach ogólnych lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli zostało dokonane na mocy przepisów obowiązującego prawa lub zapisów niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający może zastosować jednocześnie karę za zwłokę w wykonaniu umowy i jej nienależyte wykonanie.
6. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym do wystawienia noty obciążeniowej do zapłaty, której Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wymagalnych kar umownych   
   z wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę należności wynikającej z noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Zamawiający może odstąpić od umowy, po upływie terminu wyznaczonego we wcześniejszym pisemnym wezwaniu do usunięcia stwierdzonych uchybień   
   w wykonywaniu niniejszej umowy, jeżeli nie zostaną one usunięte przez Wykonawcę   
   w wyznaczonym terminie.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcie wiadomości o tych okolicznościach.
10. W przypadku, o których mowa w ust. 9, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
11. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
12. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.
13. Ustanowienie w umowie odszkodowania na zasadach ogólnych lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli zostało dokonane na mocy przepisów obowiązującego prawa lub zapisów niniejszej umowy.

**§ 6**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących okolicznościach, jeżeli:

1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub – mimo otrzymania pisemnego wezwania – nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.

1. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 2.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Do oświadczenia o rozwiązaniu Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 6.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot Umowy zrealizowany   
   do dnia odstąpienia od Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
6. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub odszkodowania.
7. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru dostarczonego towaru do dnia odstąpienia od Umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane dostawy, pokrycia uzasadnionych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę odpowiednio do stopnia zrealizowanych dostaw.

**§ 7**

**SIŁA WYŻSZA**

* 1. Każda ze Stron może zwolnić się od odpowiedzialności wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpi na skutek Siły Wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej Umowy – i zapobieżenia. W szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk etc.
  2. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji czynności objętych niniejszą Umową spowodowanej działaniem siły wyższej, Strona, dotknięta Siłą Wyższą, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zaistniałej przeszkodzie w formie pisemnej i udokumentować zaistnienie siły wyższej.

W takiej sytuacji Strony uzgodnią tryb dalszego postępowania i nowe warunki realizacji przedmiotu Umowy.

* 1. W razie braku dokonania uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2, Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze Stron, przy czym Strony rozliczą umowę, w zakresie w jakim została ona wykonana, co nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń związanych z realizacją niniejszej Umowy.

**§ 8**

**ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy  
    w zakresie:
   1. zmiany wartości umowy – w przypadku gdy w szczególności w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana podatku VAT,
   2. zmiany wartości umowy oraz sposobu realizacji umowy – w szczególności   
      w przypadku gdy Zamawiającemu ograniczono w trakcie roku finansowego środki finansowe na realizację niniejszej umowy.
   3. wydłużenia do 14 dni kalendarzowych terminu wykonania przedmiotu umowy   
      w przypadku :

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie właściwego reżimu realizacji umowy;

* 1. zmiany terminu realizacji umowy koniecznych w związku z epidemią lub generalnym załamaniem się rynku w branży będącej przedmiotem umowy lub realizacją zadań bojowych na terenie kompleksu lotniskowego 6035;
  2. zmiany osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych i w sytuacji zmian organizacyjnych;
  3. w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej tj. niemożności wykonania pierwszych wykosów w terminie określonym w § 1, wykonanie pierwszych wykosów nastąpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

1. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość rezygnacji z części przedmiotu zamówienia jednak **nie więcej niż o 50 % wartości zamówienia określonego w § 4 ust.1 umowy**. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
2. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

**§ 9**

**OSOBY DO KONTAKTU**

* + - 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:
      2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:
      3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:

**§ 10**

**PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi siłami własnymi, zgodnie ze złożoną ofertą.

**§ 11**

**INNE POSTANOWIENIA**

Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

W przypadku niezrealizowania zobowiązania określonego w ust. 1, pisma dostarczone pod wskazany w niniejszej umowie adres uważa się za dostarczone.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy Pzp.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

Po uzyskaniu przepustki na wjazd na teren 31 BLT Wykonawca zobowiązany jest poruszać się zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogowym, a w przypadku powstania strat na terenie 31 BLT wynikających z niedostosowania się do ustalonych procedur oraz istniejącego oznakowania, Wykonawca ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.

Zakazuje się używania aparatów latających nad terenami wojskowymi.

Wykonawca zobowiązuje się do poddania rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie   
z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.) w zakresie działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 632), przyjętych w Jednostce Wojskowej 1156 w czasie realizacji umowy oraz RODO przyjętych w 31. BLT.

Zamawiający zastrzega, by pracownicy wykonujący usługę byli obywatelami Polski, nie karanymi. Jednocześnie informuje, że wejście obcokrajowców na teren kompleksów wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego zgodnie z decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

Załącznik – kopia formularza ofertowego Wykonawcy

Umowę otrzymują:

Egz. nr 1 - Sekcja Zamówień Publicznych

Egz. nr 2 - Wykonawca

Egz. nr 3 - Pion Głównego Księgowego

Egz. nr 4 – służba

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**………………………………………. ……………………………………..**

Uzgodniono:

Radca Prawny,

Główny Księgowy 31 BLT – Szef finansów,

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych