U M O W A   nr WID.7013…….2025

zawarta dnia …………………….  w  Komornikach  pomiędzy:

Gminą Komorniki , z siedzibą w Komornikach, przy ul. Stawnej 1, NIP 777-31-40-250

reprezentowaną przez:

1. Z-ca Wójta	Gminy				-  Przemysław Pełko

2. kontrasygnata Skarbnik Gminy 		-  Magdalena Surdyk

zwaną w treści umowy “Zamawiającym”

a

…………………………….

reprezentowaną przez:

- 	właściciel

zwanym dalej "Wykonawcą"

reprezentowanym przez:

zwanym w treści umowy “Wykonawcą”

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV w m. Chomęcice, Komorniki i Plewiska oraz zakup 4 dysków twardych o pojemości 8 TB każdy dedykowanych do rejestratorów monitoringu IP oraz macierzy dyskowych”.

- Zadanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikającej z przepisów ustawy — Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę oraz umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV w m. Chomęcice, Komorniki i Plewiska oraz zakup 4 dysków twardych o pojemości 8 TB każdy dedykowanych do rejestratorów monitoringu IP oraz macierzy dyskowych”.

- pełny zakres czynności określonych w art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.)

- współpraca z Zamawiającym przy realizacji inwestycji,

- nadzór nad realizacją inwestycji i kontrola rozliczeń budowy,

- udział w odbiorach robót podlegających zakryciu, częściowych i końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenia inwestycji,

- zapoznaniu się z dokumentacją projektową i przetargową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno - prawną budowy,

- sprawowanie nadzoru i kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową i dokumentacją przetargową, oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wymaganych dokumentów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, świadectw jakości materiałów i urządzeń,

- egzekwowanie odpowiedniej jakości robót,

- egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przypisanych mu obowiązków wobec podwykonawców w zakresie koordynacji, bezpieczeństwa, ochrony informacji niejawnych, o ile będą mieli dostęp do tych informacji,

- kontrolowanie jakości i terminowości wykonywania robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego z obowiązującym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie comiesięcznych sprawozdań z postępu robót i realizacji planowanych nakładów finansowych,

- egzekwowanie od Projektanta pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,

- kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

- uczestnictwo w naradach na budowie lub innym wyznaczonym miejscu organizowanych przez Zamawiającego,

- sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych obmiarów wykonanych robót. Sprawdzenia należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiarów,

- opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych w sprawie zmiany materiałów i urządzeń, ewentualnych robót dodatkowych, przebiegu tras instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wniosków do akceptacji Zamawiającemu,

- wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych pełnej dokumentacji powykonawczej oraz kompletu niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia odbioru końcowego i zgłoszenia do pozwolenia na użytkowanie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.,

- pisemne zgłoszenie Zamawiającemu inwestycji do odbioru końcowego,

- w przypadku powstania takiej konieczności opracowanie opinii określających zakres i charakter wad uznanych za nie nadające się do usunięcia wraz z podaniem wniosków dotyczących wpływu tych wad na użytkowanie obiektu. W przypadku stwierdzenia, że powstałe wady nie mają istotnego wpływu na użytkowanie obiektu Wykonawca określi wielkość utraty wartości obiektu i kwoty obniżenia wynagrodzenia za te roboty lub dostawy urządzeń,

- wykonywanie innych obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji,

- udział w odbiorze końcowym inwestycji, nadzór nad usunięciem ewentualnie powstałych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji:

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu ostatecznego rozliczenia inwestycji wraz z oświadczeniem o usunięciu  przez Wykonawcę robót budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze robót;

u)   udział na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych przez cały okres obowiązywania gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę zadania pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV w m. Chomęcice, Komorniki i Plewiska oraz zakup 4 dysków twardych o pojemości 8 TB każdy dedykowanych do rejestratorów monitoringu IP oraz macierzy dyskowych”, tj. 84 miesiące liczone od daty protokołu końcowego robót budowlanych,

- przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej z każdorazowej wizyty na budowie,  na której widoczna będzie data i godzina wizyty,

- minimalna ilości wizyt inspektora nadzoru na placu budowy – 2 razy w tygodniu),

- każdorazowe informowanie przedstawiciela Gminy Komorniki o wizycie na budowie, telefonicznie lub pisemnie na adres: drogi@komorniki.pl z minimum jednodniowym wyprzedzeniem,

- udział w zgłoszeniu do odpowiedniego organu rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji potwierdzającej to zgłoszenie.

- Odbiory robót:

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających,

- odbiór końcowy – ostateczny.

- Inspektor Nadzoru zaawizuje Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na siedem dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłanym na adres mailowy: drogi@komorniki.pl.

- Za datę wykonania przez Inspektora Nadzoru zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę uzyskania dokumentu potwierdzającego prawidłowe dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy lub pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego.

- Inspektor Nadzoru bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może:

- wprowadzać zmian w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV w m. Chomęcice, Komorniki i Plewiska oraz zakup 4 dysków twardych o pojemości 8 TB każdy dedykowanych do rejestratorów monitoringu IP oraz macierzy dyskowych”, wydawać Wykonawcy robót budowalnych polecenia wykonania robót dodatkowych.

TERMIN REALIZACJI

§2.

- Termin zakończenia usług ustala się na dzień zakończenia realizacji inwestycji                        pn: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV w m. Chomęcice, Komorniki i Plewiska oraz zakup 4 dysków twardych o pojemości 8 TB każdy dedykowanych do rejestratorów monitoringu IP oraz macierzy dyskowych” planowany na styczeń 2026 r.

- Planowany termin, o którym mowa w ust.2 ulegnie zmianie (bez dodatkowego wynagrodzenia) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwila zawarcia niniejszej umowy, w szczególności w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV w m. Chomęcice, Komorniki i Plewiska oraz zakup 4 dysków twardych o pojemości 8 TB każdy dedykowanych do rejestratorów monitoringu IP oraz macierzy dyskowych”

WARTOŚĆ UMOWY

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określony w § 1, Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie dla zadnia pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV w m. Chomęcice, Komorniki i Plewiska oraz zakup 4 dysków twardych o pojemości 8 TB każdy dedykowanych do rejestratorów monitoringu IP oraz macierzy dyskowych”

…………….  zł netto

…………….zł VAT

………………… zł brutto

(słownie brutto: …………………………………………… 00/100)

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszelkich  czynności niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem informacji zawartych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy bez względu na faktyczne terminy odbiorów końcowych robót budowlanych, okresu udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót budowlanych, a także ilości i wyników przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji.

ZASADY PŁATNOŚCI

§ 4.

- Podstawę do rozliczenia robót będą stanowił protokół końcowy całości prac budowlanych wraz z potwierdzeniem weryfikacji dokumentacji powykonawczy podpisany przez komisję odbiorczą, stwierdzający wykonanie zadania.

- Faktura będzie płatna przelewem na wskazany przez Inspektora Nadzoru rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru dokumentacji powykonawczej

- Inspektora Nadzoru jest zobowiązany wystawić i przedłożyć Zamawiającemu fakturę końcową w terminie do 14 dni od dnia odbioru końcowego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-31-40-250. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Komorniki.

- Inspektora Nadzoru oświadcza, że prowadzi rachunek rozliczeniowy, dla którego  prowadzony jest „rachunek VAT” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Inspektora Nadzoru przyjmuje do wiadomości, że rachunkiem właściwym do dokonania przez Gminę zapłaty może być wyłącznie rachunek Inspektora Nadzoru, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili złożenia niniejszego oświadczenia jest to rachunek nr ………………………………………………………..

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że właściwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poznań Winogrady. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się zawiadomić pisemnie Zamawiającego w przypadku zmiany właściwości organu podatkowego w terminie 10 dni od dnia takiej zmiany.

- Brak skutecznej zapłaty przez Zamawiającego (z uwagi na naruszenie przez Inspektora Nadzoru) zasad wynikających z ustępu poprzedzającego nie stanowi nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez Gminę i w szczególności nie stanowi podstawy żądania od Zamawiającego odsetek. W takiej sytuacji termin zapłaty biegnie od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru o numerze rachunku Inspektora Nadzoru właściwym do dokonania zapłaty, dla którego jest prowadzony rachunek VAT.

§ 5.

Płatności  regulowane  będą  przelewem  z  konta  Zamawiającego  w  Banku  PeKaO  S.A. 
nr  39 1240 1747 1111 0000 1848 8975,  na   konto  Wykonawcy  zgodnie z nr konta podanym na fakturze, przez Wykonawcę.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że:

- sprawdził z należytą starannością dokumentacje dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego,

- wycenił wszystkie elementy objęte zamówieniem.

- Wykonawca ponosi:

- całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku 
z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności przy realizacji umowy,

- odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej,

- pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 7.

- Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego CCTV w m. Chomęcice, Komorniki i Plewiska oraz zakup 4 dysków twardych o pojemości 8 TB każdy dedykowanych do rejestratorów monitoringu IP oraz macierzy dyskowych” będzie sprawował w branży:

- Mostowej: - p. …………………., nr uprawnień ……………….,  nr tel………………, adres email:………………………………………...

§ 8.

Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne.

KARY UMOWNE

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązujące między nimi formy odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za mniejszą liczbę pobytów na budowie niż wskazaną w § 1 ust. 2 ppkt w) lub nieobecność na budowie na wezwanie Zamawiającego w wysokości 0,5% liczonych od wynagrodzenia umownego netto za każde naruszenie,

- za zwłokę w terminowym realizowaniu niniejszej umowy w wysokości 0,3 % liczonych od ceny umownej netto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,3% liczonych od wynagrodzenia umownego netto,

- za potwierdzenie przez Wykonawcę zakresu wykonania robót budowlanych niezgodnie ze stanem faktycznym poprzez zwiększenie lub zmniejszenie rzeczywiście wykonanego zakresu robót – w wysokości kwoty przekroczenia lub pomniejszenia w stosunku do wartości robót budowlanych,

- za odstąpienie od umowy przez Inspektora Nadzoru w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego Inspektora Nadzoru netto, chyba że odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego lub działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Inspektora Nadzoru, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto.

- Zamawiający dokona potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

      - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od urnowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

      - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Inspektora Nadzoru,

      - stwierdzenia, że inspektor nadzoru nie wizytuje placu budowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

      - naruszenia przez Wykonawcę w sposób istotny postanowień niniejszej umowy, w szczególności § 1 oraz 2;

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

OCHRONA OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ

§ 11.

- Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) w Urzędzie Gminy Komorniki obowiązuje Procedura zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń, wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki Nr 82/2024 z dnia 16 września 2024 r. Procedura opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komorniki pod linkiem: https://bip.komorniki.pl/komorniki/biuletyn-informacji-publicznej/zarzadzenia-wojta/kadencja-2024-2029/rok-2024.html?pid=20749

- W związku z Procedurą, Wykonawca ma prawo zgłoszenia naruszenia prawa polegającego na działaniu lub zaniechaniu niezgodnym z prawem lub mającym na celu obejście prawa, w dziedzinach wskazanych w § 2 Procedury.

- W celu dokonania zgłoszenia wewnętrznego, sygnalista korzysta z ustalonych w Urzędzie kanałów zgłoszeń:

  - elektroniczny system o nazwie Sygnalizuj.pl, w ramach którego pod adresem komorniki.sygnalizuj.pl udostępniony jest formularz on-line do składania zgłoszeń zgodnie z instrukcją wskazaną w systemie. Każde zgłoszenie otrzymuje swój indywidualny numer udostępniany tylko sygnaliście. Sygnalista ma wgląd do procesu obsługi  zgłoszenia oraz podejmowania działań następczych przez Urząd;

  - osobiście lub telefonicznie do upoważnionego członka Zespołu. Upoważniony pracownik, do którego zgłoszono naruszenie tym kanałem, dokumentuje zgłoszenie w formie karty zgłoszenia.

- Informujemy, że dane osobowe przekazane w związku ze zgłoszeniem sygnalistycznym nie podlegają ujawnieniu nieupoważnionym osobom, chyba że ujawnienie takie następuje za wyraźną zgodą sygnalisty, bądź ich ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

DANE OSOBOWE

§ 12.

- Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego Zamawiającego.

- Każda ze Stron oświadcza i potwierdza, że jest uprawniona do przekazania (udostępnienia) danych osobowych (w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe) swoich pracowników lub współpracowników, którzy zostali lub zostaną przez nią wyznaczeni do realizacji jej praw lub obowiązków związanych lub wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza i potwierdza, że osoby, o których mowa w ust. 2, zostały przez nią zapoznane z treścią obowiązku informacyjnego  Zamawiającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

Rozwiązanie, odstąpienie, wypowiedzenie oraz wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

- Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.

- Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd Powszechny w Poznaniu.

§ 15.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

| Zamawiający: | Wykonawca: |
| --- | --- |
| ……………………………………. | ……………………………………. |