Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA (wzór)

zawarta w Krakowie dnia........................................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 
31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez

Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno- Eksploatacyjnych mgr inż. Adrian Żak

zwanym dalej Zamawiającym,

a .......................................................................................................................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

NIP-...................................................., REGON.......................................................

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

o następującej treści:

umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 538 000 EURO – postępowanie nr DZ.271.22.2025 o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 
w zamian za wynagrodzenie określone w § 5 Umowy zadania -  „Wykonanie  układu 
kaskady ciśnień dla pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w pawilonie M-5A na 
terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II 
w Krakowie”, zgodnie z:

- Opisem Przedmiotu zamówienia (dalej OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

- Formularzem Cenowym, Który stanowi załącznik nr 2 do umowy,

Załączniki do umowy stanowią integralną treść umowy. Wykonawca oświadcza, że 
zapoznał się z treścią załączników i nie wnosi do nich uwag.

- Zadanie, które ma realizować Wykonawca obejmuje:

- wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej składającej się 
z dokumentacji wykonawczej (projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna), 
dostarczonej w 4 egzemplarzach w formie papierowej, oraz w formie elektronicznej edytowalnej (dwg, doc, xls itp.) i nieedytowalnej  (pdf);

- dokumentacja projektowa winna zostać opracowana przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do projektowania:

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie ww. specjalności,

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do projektowania w zakresie ww. specjalności.-

- dokumentację  w formie elektronicznej należy dostarczyć na nośnikach pendrive 
w ilości 3 sztuki.

- dokonanie wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń, uzgodnień, ustaleń i uzyskania niezbędnych pozwoleń, o ile okażą się konieczne do wykonania Zadania;

- reprezentowania Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, przed wszelkimi organami i instytucjami 
w związku z realizacją niniejszej umowy, o ile okaże się konieczna do wykonania umowy;

- wykonanie robót budowlano – instalacyjnych wraz z dostawą i montażem urządzeń, materiałów i osprzętu o parametrach określonych w OPZ do miejsca eksploatacji 
(dalej „roboty budowlano-instalacyjne”) , zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a ;

- przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami producentów 
określonymi w dokumentacji projektowej i dokumentacji technicznej urządzeń 
i osprzętu oraz obowiązującymi przepisami prawa w celu umożliwienia ich 
eksploatacji;

- wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;

- Szczegółowy zakres Zadania określony jest w załącznikach do umowy.

- Wykonawca powinien opracować dokumentację projektową z uwzględnieniem następujących wytycznych:

- Dokumentacja projektowa nie może zawierać kart katalogowych oraz nazw własnych zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dążenie do  unifikacji rozwiązań projektowych.

- Należy stosować rozwiązania zwiększające dostępność plus zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W opisie dokumentacji projektowej należy wykazać  usprawnienia.

- Należy stosować standardy akredytacyjne  zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2024 roku w sprawie standardów akredytacyjnych dla działalności leczniczej w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne. W opisie dokumentacji projektowej należy wykazać zastosowane rozwiązania.

- Należy stosować rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną zgodnie 
z Ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. W opisie dokumentacji projektowej należy wykazać zastosowane rozwiązania.

- Rozwiązania projektowe oraz roboty budowlano-instalacyjne muszą być zgodne 
z technicznymi kryteriami kwalifikacji określonymi dla działalności 7.1 Budowa nowych budynków lub 7.2 Renowacja istniejących budynków, zawartymi w Zał. I oraz Zał. II do rozporządzenia delegowanego w sprawie taksonomii - Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 (tzw. Rozporządzenie delegowane do rozporządzenia ws. taksonomii). W opisie dokumentacji projektowej należy wykazać zastosowane rozwiązania.

- Dokumentację projektową należy uzgodnić na podstawie karty zatwierdzenia, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Dokumentacja projektowa, roboty budowlano – instalacyjne i roboty odbiorowe 
w zakresie systemów klimatyzacji i wentylacji muszą być wykonane zgodnie 
z „Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemów wentylacji 
i klimatyzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą” (nr ISBN publikacji: 
978-83-942639-5-9, zespół autorów pod przewodnictwem: dr inż. Anna Charkowska, 
mgr inż. Andrzej Różycki, mgr inż. Radosław Lenarski , mgr inż. Agata Sobierajska, 
Warszawa 2018).

- Roboty budowlano - instalacyjne zostaną wykonane z najwyższą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 
budowlane oraz przepisami wykonawczymi do niej.

- Wykonawca, przed rozpoczęciem robót budowlano - instalacyjnych na terenie należącym 
do Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać Inspektorowi BHP Zamawiającego 
własnoręcznie podpisane oświadczenie, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają 
aktualne badania lekarskie do wykonywania określonych prac oraz że zostali przeszkoleni w  zakresie BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem kopii umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (z tytułu odpowiedzialności kontraktowej jak  i  z  tytułu czynów niedozwolonych) w zakresie prowadzonej działalności (obejmującej realizację niniejszej umowy, w tym ubezpieczenia od ryzyka budowy i montażu) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł wraz z dowodami zapłaty składki za to ubezpieczenie, które to ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres trwania 
realizacji umowy. W przypadku, gdy w okresie realizacji niniejszej umowy, umowa 
ubezpieczenia wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
niezwłocznie i  w żadnym przypadku nie później niż w dniu wygaśnięcia dotychczasowej umowy ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki za ubezpieczenie, na warunkach 
określonych w zdaniu poprzednim, niezależnie od przyczyny wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Zamawiający wymaga aby podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych 
(w godzinach wykonywania robót budowlano - instalacyjnych)  i w miejscu ich realizacji zapewniona była stała obecność osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane.  Przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane Zamawiający uznaje:

  - osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub

  - osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub

  - osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Wyłączenie lub przełączenie mediów przez Wykonawcę w związku z wykonywani 
robotami budowlano - instalacyjnymi wymaga uzyskania uprzedniej, 
udokumentowanej zgody  od Kierownika Sekcji Utrzymania Ruchu lub osoby 
wyznaczonej przez Kierownika Sekcji Utrzymania Ruchu.

§ 2

Termin wykonania i odbioru robót

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia inwentaryzacji instalacji i urządzeń koniecznych do realizacji Zadania oraz opracowania dokumentacji projektowej, 
o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a i przedłożenia jej do akceptacji Zamawiającemu do 30 dni od zawarcia umowy.

Warunkiem dalszej realizacji robót jest akceptacja dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację Zadania w terminie 5 miesięcy od zaakceptowania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi harmonogram robót do akceptacji 
Zamawiającego, w tym Kierownika Centralnej Sterylizatorni wraz z ewentualnym 
etapowaniem robót.

- Odbiór końcowy robót budowlano - instalacyjnych nastąpi na podstawie protokołu 
odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po:

  - zrealizowaniu przez Wykonawcę całego zakresu robót budowlano - instalacyjnych,

  - dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej
na nośnikach pendrive w ilości 3 sztuki oraz w wersji papierowej 
w 4 egzemplarzach,

  - dokonaniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych badań, sprawdzeń i prób oraz po dostarczeniu  Zamawiającemu dokumentów ich potwierdzających,

  - przedłożeniu Zamawiającemu niezbędnych atestów, certyfikatów oraz aprobat 
technicznych dot. wykorzystanych materiałów budowlanych.

- O zamiarze i gotowości przystąpienia do odbioru robót budowlanych Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego pisemnie.

- W ramach przystąpienia do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie zainstalowanych urządzeń wraz z jednostkową wartością brutto. W przypadku 
niedostarczenia tych dokumentów Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór zadania, aż do czasu dostarczenia tych dokumentów.

- W przypadku stwierdzenia istotnych wad przy odbiorze, Zamawiający odmówi odbioru robót budowlano - instalacyjnych. Stwierdzenie w trakcie odbioru nieistotnych wad nie wstrzymuje dokonania odbioru robót budowlano - instalacyjnych, jednakże w takim 
przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, odpowiedni termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 14 dni.

- Podpisanie protokołu odbioru ani też nie wniesienie zastrzeżeń do protokołu odbioru nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji 
i rękojmi.

- Termin wykonania Zadania może ulec przesunięciu w przypadku:

  - Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z powodu konieczności wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn za które 
Wykonawca nie odpowiada lub z powodu niedotrzymania terminu załatwienia sprawy określonego w przepisach prawa przez właściwy organ lub instytucje państwową,

  - Wystąpienia siły wyższej,

  - Konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie mogły zostać przewidziane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, a których wykonanie warunkuje wykonaniem Zadania.

W przypadku, o których mowa powyżej w podpunkcie a, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o możliwym terminie wznowienia robót budowlano - instalacyjnych lub 
udostępnienia frontu robót. Zmiana terminu Zadania nastąpi na 
podstawie pisemnego, pod rygorem nieważności aneksu do umowy. Przy zmianie 
terminu Wykonawca nie może ubiegać się  o zmianę wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1.

§ 3

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlano - instalacyjne oraz 
wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia na okres ………… m-cy. 
Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane roboty budowlano 
- instalacyjne oraz wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia na okres …………. m-cy.

- Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 2 ust. 3.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca winien usunąć wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji przez 
Zamawiającego może nastąpić na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
telefonicznie. W przypadku, gdy po wykonaniu naprawy gwarancyjnej dane urządzenia lub materiał wykazuje się w dalszym ciągu wadliwością lub Wykonawca nie zakończy 
naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wymiany wadliwego materiału lub 
urządzenia na nowe, wolne od wad w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez 
Zamawiającego.

- Po przeprowadzeniu naprawy gwarancyjnej zostanie podpisany protokół odbioru naprawy gwarancyjnej podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja podlega wydłużeniu o czas wykonania naprawy gwarancyjnej danego urządzenia lub materiału.

- W zakresie nieuregulowanym umową do udzielonej rękojmi i gwarancji stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności do udzielonej gwarancji zastosowanie mają przepisy o gwarancji przy sprzedaży, w tym art. 581 k.c.

- W ramach gwarancji i przez okres jej trwania Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić serwis gwarancyjny, w tym niezbędne przeglądy techniczne zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. z póź. zmianami, obowiązującymi normami i dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń, warunkujące utrzymanie udzielonej gwarancji jakości.

§ 4

Odpowiedzialność

- Strony ustalają następujące kary umowne (oprócz kar umownych wskazanych w § 8 
ust. 7):

  - za zwłokę w wykonaniu Zadania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy  dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi lub wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy  dzień zwłoki,

  - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia obowiązku 
wskazanego w § 10 ust. 5 (obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.,

  - za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 10 ust. 5, potwierdzającego zatrudnienie wskazanych osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł. za każdy dzień zwłoki,

  - za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 500,00 zł.,

  - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

  - za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC zgodnie z § 1 ust. 7 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1 000,00 zł., za każdy dzień zwłoki,

  - za pierwszą stwierdzoną w danym dniu nieobecność osoby posiadającej uprawnienia budowlane zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 8, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł., zaś za każdy kolejny stwierdzony przypadek (w kolejnych dniach prowadzenia robót budowlano - instalacyjnych) 
nieobecności tej osoby Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1 500,00 zł.,

  - za pierwszy stwierdzony przypadek wyłączenia lub przełączenia bez zgody 
Zamawiającego stosownie do postanowienia § 1 ust. 9, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł., zaś za każdy kolejny stwierdzony przypadek wyłączenia lub przełączenia mediów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 500,00 zł.,

  - za pierwszy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP w miejscu wykonywania robót budowlano - instalacyjnych, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł., zaś za każdy kolejny stwierdzony przypadek nieprzestrzegania przepisów BHP Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 500,00 zł.,

  - za każdy stwierdzony brak jednoznacznej identyfikacji wizualnej (widoczne logo 
zatrudniającej firmy) zatrudnionych osób Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł. za każdy taki stwierdzony przypadek.

  - łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.

- W razie odmowy Wykonawcy usunięcia zgłoszonych wad w okresie gwarancyjnym, 
Zamawiający niezależnie od naliczenia kary umownej może zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkody wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania niniejszej umowy przewyższają wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne określone w umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego 
i naliczyć karę umowną zgodnie z ust. 1 lit. f). Ponadto Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 18 miesięcy od jej zawarcia i naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1 lit. f  w przypadkach, gdy Wykonawca:

- wykonuje przedmiot umowy w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób 
zatrudnionych u Wykonawcy lub u Zamawiającego oraz osób trzecich;

- wykonuje przedmiot umowy w sposób istotnie wadliwy, stosuje urządzenia lub materiały, które nie zostały zaakceptowane w złożonych przez Wykonawcę 
kartach materiałowych, pomimo upomnienia ze strony Zamawiającego,

- pozostaje w zwłoce dłużej niż 7 dni z przedłożeniem Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 1 ust. 7 umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Wykonawcy za wykonanie robót budowlano - instalacyjnych  przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : ……………........................ zł. brutto (słownie: ………..…………).

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty opracowania dokumentacji projektowej, dostarczonych materiałów, urządzeń oraz 
osprzętu  koniecznych do realizacji Zadania.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót budowlano - instalacyjnych wskazany w § 2 ust. 3.

- Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za chwilę zapłaty strony uznają dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. Cesja wierzytelności, o której mowa w ust. 1, 
wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie przez Wykonawcę razem z fakturą, dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji robót budowlano - instalacyjnych, w szczególności 
poprzez przedstawienie pisemnego oświadczenia danego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zawartej umowy 
o podwykonawstwo.

- W przypadku zmiany ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
rozumianej jako wzrost odpowiednio łącznych cen i kosztów, jak i ich obniżenie o więcej niż 10% względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie – zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę:

a)    Waloryzacja wynagrodzenia może dotyczyć jedynie części wynagrodzenia Wykonawcy, płatnego po złożeniu wniosku o dokonanie waloryzacji i może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy sporządzonego 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

b)   Zmiana wynagrodzenia może zostać wprowadzona na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ramach którego została zawarta niniejsza umowa. Kolejna zmiana wynagrodzenia wynikająca z okoliczności określonych wyżej może nastąpić nie częściej niż co 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. Do wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia winny zostać dołączone dokumenty, potwierdzające wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulacje przedstawiające wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen 
jednostkowych, adekwatnie do przedstawionego przez Wykonawcę wzrostu cen materiałów i kosztów i wskaźnika wyliczonego w następujący sposób: wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z komunikatów Prezesa GUS w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę;

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 5% 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy;

- Do obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego stosuje się odpowiednio zasady opisane w niniejszych postanowieniach, 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca – na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające obniżenie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulację przedstawiające wpływ tej 
zmiany, o ile Zamawiający będzie miał uzasadnione przypuszczenie, wynikające 
z publikowanych danych ekonomicznych lub rynkowych, że nastąpiło obniżenie cen materiałów lub kosztów, w szczególności o ile  dany kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  (w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego) ogłoszonych przez Prezesa GUS będzie wskazywać na obniżenie cen towarów i usług i usług konsumpcyjnych o więcej niż 10%;

f)	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie zasadami określonymi w niniejszych postanowieniach, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy;

g)	W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w podpunkcie powyżej Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.

§ 6

Utylizacja powstałych odpadów

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i poniesienia kosztów gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku realizacji umowy zgodnie 
z postanowieniami ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013.21 z późn. zm.) Wykonawca przed odbiorem dostarczy Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów wytworzonych w wyniku realizacji umowy.

- Wykonawcę zobowiązuje się do podstawiania swoich pojemników na wytwarzane odpady powstające podczas realizacji umowy oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami  (nazwa odpadu, kod odpadu) w miejscach ustalonych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza aby odpady były wywożone na bieżąco.

§ 7

Przedstawiciele

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów są:

a) ze strony Zamawiającego :Tomasz Wielkiewicz,

kontakt mail: t.wielkiewicz@szpitaljp2.krakow.pl

tel. 519 837 755

b) ze strony Wykonawcy: ................................................................

kontakt mail:  …………………………………
        tel. …………………………….

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca zamierzający zawrzeć w ramach realizacji niniejszej umowy, umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu prawa 
zamówień publicznych, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy jak również jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
zamierzonej zmiany takiej umowy. Zamawiający uprawniony do wyrażania zgody na 
zawarcie przez Wykonawcę przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo wniesienie do nich zastrzeżeń w ciągu 7 dni od przedłożenia mu odpowiedniego 
projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu prawa zamówień publicznych wchodzące w zakres realizacji niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W takim samym terminie 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę zmieniającą umowę 
o podwykonawstwo (tj. zmianę umowy), której przedmiotem są roboty budowlane. 
Zamawiający uprawniony jest do akceptacji przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo do wniesienia sprzeciwu do nich, w ciągu 7 dni od przedłożenia mu umowy lub jej zmiany.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wchodzące w zakres realizacji niniejszej umowy, lub poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię umowy zmieniającej taką umowę o podwykonawstwo (tj. zmianę umowy ), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości niższej niż 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy, chyba że wartość tejże umowy (o podwykonawstwo) przekraczać będzie kwotę 50.000,00 zł. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub jej zmianie będzie 
dłuższy niż wskazany w ust. 5 poniżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie terminu płatności 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem zapłaty kary umownej wskazanej w ust. 7 pkt d).

- Wykonawca składając Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo lub projekty ich zmian, jak również zawarte umowy o podwykonawstwo lub ich zmiany, zobowiązany jest je składać włącznie z częścią dokumentacji opisującej zakres powierzonych robót budowlanych, świadczonych usług lub realizowanych dostaw jak również dokumentacją projektową. Powyższe umowy winny być dostosowane do warunków Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo zamierzonej lub zawartej przez 
Wykonawcę, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający uprawniony jest odpowiednio do wniesienia zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przypadku niezgodności tej umowy w przypadku ich niezgodności z powyższymi wymaganiami lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie. Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiający wnosi pod rygorem nieważności na piśmie. Brak zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminach przewidzianych umową oznacza akceptację umowy, jej projektu lub ich zmian przez Zamawiającego.

- Zasady przewidziane powyżej stosuje się do umów o podwykonawstwo zawieranych przez wykonawców lub podwykonawców na roboty budowlane z dalszymi 
podwykonawcami w rozumieniu prawa zamówień publicznych, z tym, że przedkładając odpowiedni projekt umowy lub jej zmiany, wymagane jest przedłożenie zgody 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy lub jej zmiany.

- Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kar umownych w przypadku:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo, kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w tej umowie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

  - nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w  § 5 ust.1 umowy,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, kary umownej w wysokości 5% łącznego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust.1 umowy,

  - niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w celu doprowadzenia jej do 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, mimo złożenia przez Zamawiającego, zastrzeżeń, sprzeciwu lub wezwania, kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust.1 umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku 
konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa  § 5 ust.1 umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.

- Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest:

  - przed przystąpieniem do wykonania robót budowlano - instalacyjnych podać 
Zamawiającemu, o ile są już mu znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane,

  - zawiadomić  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 
w punkcie a) powyżej, w trakcie realizacji robót budowlano - instalacyjnych, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie realizacji robót budowlanych zamierza powierzyć realizację robót budowlano -instalacyjnych lub usług,

  - w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ramach którego została zawarta niniejsza umowa, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

  - Wykonawca jest również zobligowany do wykazania w odniesieniu do 
podwykonawców wskazanych w podpunkcie c), że nie zachodzą podstawy do ich 
wykluczenia z  postępowania poprzez przedstawienie w stosunku do danego 
podwykonawcy oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Najpóźniej w chwili zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, służącego pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych wynikających z umowy) w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zabezpieczenie zostanie ustanowione w jednej z form przewidzianych w treści art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, według wyboru Wykonawcy. Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zamawiający część zabezpieczenia w wysokości 70% całkowitej sumy zabezpieczenia, zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. Pozostała część zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 10

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy w sposób umożliwiający rozpoczęcie realizacji zadania w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy;

- umożliwienie Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i punktu ujęcia wody oraz do wszelkich innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

- odbiór wykonanych robót budowlano - instalacyjnych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- skoordynowanie wszelkich działań związanych z realizacją robót budowlano 
- instalacyjnych;

- uzyskanie akceptacji osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego zgodnie § 7 
ust. 1 dla materiałów przeznaczonych do realizacji robót budowlano - instalacyjnych przed ich zastosowaniem na podstawie stosownych atestów, świadectw jakości. 
W przypadku nie dotrzymania tego warunku i realizacji robót bez akceptacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt;

- zapewnienie właściwego kierownictwa, wykwalifikowanego personelu, sprzętu, 
materiałów oraz innych rzeczy i usług, czy to o charakterze tymczasowym czy stałym, koniecznych do właściwej realizacji robót budowlano - instalacyjnych, ich ukończenia oraz usunięcia w nich wad lub usterek zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- zapewnienie Zamawiającemu dostępu do każdej części miejsca wykonywania robót 
budowlano - instalacyjnych na terenie Zamawiającego.

- zapewnienie jednoznacznej identyfikacji wizualnej (widoczne logo zatrudniającej firmy) zatrudnionych osób jak również zapewnić (zamieszczając stosowne wymagania 
w zawieranych umowach o podwykonawstwo) aby taką identyfikację posiadały osoby zatrudnione przez podwykonawców i dalszych podwykonawców). Brak identyfikacji 
wizualnej zatrudnionych osób (Wykonawcy, podwykonawców  czy też dalszych 
podwykonawców) będzie podstawą do naliczania Wykonawcy kary umownej 
wskazanej w § 4 ust.1 lit. k) umowy.

- Ponadto Wykonawca:

- ponosi pełną odpowiedzialność za szkody pozostające w związku z prowadzonymi robotami budowlano - instalacyjnymi. Odpowiedzialność trwa od chwili podpisania 
protokołu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót budowlano 
- instalacyjnych,

- zobowiązany jest do realizacji robót budowlano - instalacyjnych i wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy w sposób zapewniający 
ciągłość pracy zakładu Zamawiającego, a w szczególności w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę mediów,

- po przejęciu placu budowy zabezpieczy mienie Zamawiającego położone w obrębie prowadzonych robót budowlano - instalacyjnych, a niepodlegające robotom budowlano – instalacyjnym i po zakończeniu tychże robót doprowadzi je do stanu jak przed ich 
rozpoczęciem,

- przed odbiorem końcowym robót budowlano - instalacyjnych, Wykonawca uprzątnie miejsce wykonywania robót budowlano - instalacyjnych.

- Na terenie Zamawiającego (zarówno na zewnętrz budynków jak i w budynkach, w tym również w piwnicach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w  tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych). Naruszenie tego zakazu przez pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców uprawnia Zamawiającego do nałożenia kary umownej 
wskazanej w § 4 ust. 1 lit. e) umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż osoby wykonujące czynności 
budowlano-instalacyjne (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i montażowe) na terenie Zamawiającego będą zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest:

  - do przedłożenia w terminie 7 dni na każde żądanie Zamawiającego:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

  - do wprowadzenia odpowiedniego wymogu w umowach zawieranych 
z podwykonawcami.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom 
biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych 
informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji.

- W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dokumentów o których mowa w pkt. 6, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę, aż do czasu dostarczenia tych dokumentów.

- Wykonawca, podwykonawcy oraz ich pracownicy biorący udział przy zadaniu zapoznają się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, oraz dostarczą Zamawiającemu 
oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć przed przystąpienie do robót niebezpiecznych pod 
względem pożarowym protokół dotyczący zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyda Wykonawcy 
bezpłatnie 2 karty wjazdowe uprawniające do bezpłatnego wjazdu na teren Szpitala. 
W sytuacji gdy zachodzi konieczność wjazdu na teren Szpitala większej ilości pojazdów służbowych, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia należytych z tego tytułu opłat. W przypadku nie zwrócenia kart przez Wykonawcę po zakończeniu zadania, z faktury końcowej zostanie potrącona kara umowna  w wysokości 100,00 zł za każdą niezwróconą kartę.

§ 11

Prawa autorskie.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 , Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji (w zakresie w jakim będzie stanowił utwór w rozumieniu prawa autorskiego), na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy tej dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym wprowadzenie i zwielokrotnianie dokumentacji w pamięci komputerów i w sieciach informatycznych, w szczególności Internecie),

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo ich egzemplarzy,

- w zakresie prawa do publicznego udostępnienia (w tym wyświetlania, wystawiania oraz  odtwarzania) dokumentacji w sposób umożliwiający każdemu dostęp do niej w dowolnym miejscu i czasie, w szczególności za pośrednictwem środków masowego przekazu, broszur informacyjnych, sieci informatycznych (zwłaszcza 
Internetu),

- wykorzystywanie dokumentacji w dowolny sposób w celu realizacji kolejnych 
inwestycji oraz remontów.

- Strony postanawiają, że od chwili przeniesienia praw autorskich do dokumentacji, 
Zamawiającemu przysługuje prawo zezwalania na korzystanie i wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji.

- W przypadku korzystania z podwykonawców przy realizacji dokumentacji, Wykonawca ma uzyskać prawa autorskie od nich, w celu zapewnienia ich przeniesienia 
na Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że wykonanie postanowień zawartych w ust. 1-3 powyżej nie narusza praw osób trzecich.

§ 12

Inne postanowienia

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy 
kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowne są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez Prawo 
zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

………………………………..	………….…………………

Wykonawca                                                                                    Zamawiający

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Formularz Cenowy

3. Karta zatwierdzenia dokumentacji

4. Obowiązek informacyjny